合同编号：

广州市第七中学新建综合楼项目监测

服务合同

项目名称：广州市第七中学新建综合楼项目监测

工程地点：

委托人：广州市越秀区代建项目管理中心

（甲方）

受托人：

（乙方）

签约地点：

签订日期：   年   月   日

广州市第七中学新建综合楼项目监测合同

发包方：　广州市越秀区代建项目管理中心　（以下简称“甲方”）

承包方：　　（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就本工程承包工程基坑监测事宜经协商一致，签订本合同，共同遵守。

### 工程项目

# 工程名称：广州市第七中学新建综合楼项目

  - 工程地点：

工程承包范围及内容：

在基坑支护结构施工的同时，按基坑监测布点图进行监测点的埋设工作，在土方开挖施工时对基坑支护顶部、周边地面及建筑物进行沉降监测；按基坑监测布点图对基坑支护顶部进行水平位移及锚索轴力监测；按基坑监测布点图对基坑周边地下水位进行监测；按基坑监测布点图对基坑支护及土体进行测斜监测；按基坑监测布点图对基坑地表水平位移及沉降进行监测；按基坑监测布点图对基坑周边市政道路及周边建筑物、管线进行沉降监测等，具体详见技术要求明确的范围。

详细工作内容及观测要求包括但不局限于如下内容：

# 1）主要内容包括：①基坑监测；②高支模监测；③主体监测。

# 2）相关服务工作：

# ①根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通基坑监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市地下工程和深基坑安全监测信息管理系统的能力及经验。

# ②根据《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，中标单位需配合做好信息化管理工作。中标单位需按广州市住房和城乡建设局的规定，开通高大模板自动化监测数据管理系统账号，配备能实时上传监测数据的相关仪器设备，并具备将监测数据实时上传至广州市高大模板实时监测管理平台的能力及经验。

# ③与工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门进行监测工作的协调，申报监测技术成果的审批。保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因监测和建筑物主体沉降观工作影响本工程项目的建设进度、项目竣工验收和在城建档案馆备案；

# ④在进行监测任务的过程中与该工程相关的施工单位、监理单位、设计单位、咨询单位、建设主管部门等相关单位的协调工作，投标人需在投标报价中综合考虑该项协调工作的费用。

# 承包方式：包工包料、包机械设备、包质量、包工期、包措施、包安全、包文明施工、包专家评审费、包与政府相关部门的协调、包税费。

# 工期：       。

# 合同价为：人民币整（￥　       元）并将合同款转入下述银行：

# 账号：

# 开户名称：

# 开户银行：。

# （1）合同总价包含人工费、材料费、机械费、监测报告费用、临时水准基点的设定及埋设费、沉降点的设定及埋设费、专家评审费、利润、税金等及乙方按监测方案及合同要求完成本工程监测工作的其他费用。

# （2）因国家、省有关规范和安全管理规定（规范和规定须是签订合同后要求实施的）或质监、安全、设计等部门单位要求增加监测项目或已有监测项目的监测点或工期延误原因，费用不作变更。最终费用按财政评审或第三方评审意见为准。。

# 付款方式：

# 1、乙方进场施工并提交首次报告进行首次请款，请款金额为合同金额20%（即     元）工程完成、提交监测总报告并办理结算15工作日内一次性付清结算额余款。

2、所有工程款项都必须由乙方提出申请并报送进度报表，经甲方审核后支付，甲方审核的时限为15个工作日。

3、否则，由于乙方未按上述要求办理款项支付而导致款项无法按本合同支付的责任由乙方承担，且乙方仍须按本合同的约定履行义务。

# 计价方式：

1、综合单价包含了工程承包范围内及技术标准及要求所包含的工程监测费用、承包方利润、规费和税金、及合同约定的其它工程费用。

2、在合同的执行期，不考虑施工过程中的人工、设备、材料、机械以及政策性的调整等动态因素而引起的价格变动。

3、乙方是在充分了解本工程和合同包含的监测内容、施工现场后确定合同总价，除甲方原因导致停工超6个月或以上，双方另行协商调整合同价款外，其他原因不调整合同价款，任何其它条件均不得调整。

# 甲方责任：

# 提供基坑监测布点图、施工计划和施工调整计划以及基坑施工组织设计，并及时向乙方通报监测建筑物所发生的相关异常情况；

# 协助乙方的监测点埋设工作，如清理周围障碍物，免费提供用水用电等；

# 按合同约定按时支付工程款；

# 负责监测点的保护工作，并向乙方提供现场观测作业的通视条件。

# 乙方责任：

# 1.根据本合同附件的监测方案进行监测，若现场情况与附件的方案不一致，乙方应作出修改方案，并提交甲方审核同意后实施；

# 2.提供监测基准点和监测点的设施，并负责相关的埋设技术工作；

# 3.成立专门测量小组，采用检定合格仪器并固定仪器进行监测，乙方的监测工作不得影响甲方本项目任何工程施工；

# 4.乙方须在满足观测条件的情况下1天内完成该次观测，每次观测完毕，须及时处理数据，在2天内向甲方传送观测报告。对有异常变化的，应立即反馈给甲方、施工单位、监理单位和质监部门；

# 5.严格执行各相关规范标准，对采集的数据和计算分析成果按规定进行校对审核；

# 6.乙方完成全部的监测工作后，在出具监测工作技术总结前，乙方应及时出具监测报告通知单，并传真至甲方工程部，同时将该通知单原件提交至甲方工地项目部；

# 7.乙方完成本合同约定的全部作业后，在甲方办理竣工验收手续前或在甲方要求时间内按报监号数目向甲方提交每个报监号一式八份完整的沉降观测竣工报告书并送至甲方公司工程部，该监测报告应为国家有关部门认可，符合《建设工程文件归档整理规范》（GB/50238-2001）；

# 8.如果观测时出现异常情况，乙方应及时向甲方反映，并提出合理建议；

# 9.保证其提交的监测资料、报告等文件真实、及时、准确，符合国家有关规范及有关国家质监部门的要求，乙方对其提交的监测资料、报告等文件的完整性、准确性、有效性承担全部法律责任，如因上述资料存在的问题造成甲方或第三方的人身损害或财产损失的，均由乙方承担相应赔偿责任。

# 违约责任：

# 任何一方违反本合同的约定，均构成违约，违约方应当承担违约责任，如守约方因此受到损失的，违约方应当赔偿守约方的损失。

# 甲方未按本合同约定或法律规定单方面解除合同，无权要求乙方返还定金。乙方未按本合同约定或法律规定单方面解除本合同，应当向甲方双倍返还定金。

# 乙方不按甲方发出的进场通知书约定的时间进场的，每逾期一日须向甲方支付合同总价千分之五的违约金，逾期超过十天的，则甲方有权解除本合同，乙方应向甲方双倍返还定金同时应赔偿由此给甲方或其他方受到的经济损失。

# 乙方未按本合同约定时间完成观测及提交报告，则视为乙方违约，每逾期一天，应向甲方支付本合同总监测费用的千分之二的违约金。

# 如乙方在监测过程中造成甲方和第三方人身财产损害的，乙方应承担一切赔偿责任。

# 甲方未能按时支付监测费用及履行相应责任的，则视为甲方违约，每逾期一天应向乙方支付本合同总监测费用的千分之二的违约金。

# 乙方提交的报告不合格或不符合本合同约定的，应在15天内整改符合国家及地方规范规定，如还达不到规定，应向甲方支付本合同总监测费用的20%的违约金，合同继续履行。

# 商业秘密的保护

# 双方都应保护因签署和履行本合同而取得的所有任何有关的资料，任何一方均有义务限制其员工、代理人等仅在为适当履行本合同义务所必须且承诺严守保密义务时方可获得和使用上述资料。因一方未尽到此项义务而使另一方受到损失的，应赔偿另一方因此受到的损失。

# 本合同终止后，双方仍负有上述保密义务。

# 乙方的保密义务：

# 保密内容（包括技术信息和经营信息）：对于甲方提供的关于本项目的全部资料信息，乙方未经甲方书面同意，不得泄漏给任何第三方。

# 涉密人员范围：负责或参与本合同项下试验内容的乙方工作人员。

# 保密期限：无限期。

# 泄密责任：若乙方违反保密义务，由此产生的甲方一切损失均由乙方承担。

# 甲方的保密义务：

# 保密内容（包括技术信息和经营信息）：对于乙方提供的关于本项目的全部资料信息，甲方未经乙方书面同意，不得泄漏给任何第三方。

# 保密期限：无限期。

# 泄密责任：若甲方违反保密义务，由此产生的乙方一切损失均由乙方承担。

# 著作权的保护：

# 本合同项下的技术成果包括但不限于实验报告、文件、资料图纸、数据、计算文件等，其著作权属甲方所有，未经甲方书面同意，乙方不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的工程项目，如发生以上情况，甲方有权要求乙方赔偿因此受到的损失。

# 在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，其著作权归甲方所有。乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成新的技术成果，其著作权归乙方所有。

# 争议的解决方式

# 甲乙双方应当进行友好协商解决分歧；

# 协商不成时，任何一方可向本项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 合同解除：

# 甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。

# 有下列情形之一的，甲乙双方可以解除合同：

# 因不可抗力致使合同无法履行的；

# 因工程停建致使合同没有必要履行的；

# 有关法律赋予的可解除合同条件成立的。

# 一方依据本条第1、2款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第八条关于争议的约定处理。

# 合同权利义务终止后，甲乙双方都应当遵循诚实信用原则、履行通知、协助、保密等义务。

# 其他：

# 本合同未尽事宜由双方友好协商另行签订补充协议。

# 本合同自双方签字盖章之日起生效。合同工作完成且监测费全部支付完成，本合同终止。

# 本合同一式肆份，双方各执贰份，均具有同等法律效力。

# 本合同双方的通信地址为：

# 任何一方将函件送达上述地址即视为送达，任何乙方修改上述地址，应书面通知本合同的另一方，书面通知中的变更地址为新的通信地址。

# 甲方：                            乙方：

# 法人代表：                        法人代表：

# 委托人：                          委托人：

# 地址：                            地址：

# 电话：                            电话：

# 年   月   日                      年   月   日