东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程勘察

征集文件

征   集   人：广州市越秀区代建项目管理中心

征集代理机构：广州建筑工程监理有限公司

日        期：2023年4月

目    录

第一章  投标须知	2

投标须知前附表	2

一、总 则	4

二、征集文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的提交	7

第二章  评标、定标及合同签订	9

一、评标总则	9

二、评标方法	11

第三章 合同条款及工作任务书	18

第四章投标文件格式	23

附件1：投标函	24

附件2：投标报价表	25

附件3：法定代表人证明书	26

附件4： 法定代表人授权委托书	27

附件5：类似业绩一览表	28

附件6：拟投入本项目人员一览表	29

# 第一章  投标须知

## 投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 征集人名称 | 广州市越秀区代建项目管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程勘察 |
| 3 | 项目地点 | 广州市越秀区东风东路756号、三育路10号 |
| 4 | 范围 | 见征集公告 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目规模 | 详见征集公告 |
| 7 | 投标人资质要求 | 详见征集公告 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织， 时间： 地点 |
| 10 | 投标答疑 | 答疑：要求对征集文件进行澄清和解答的投标人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2023年4月26日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明投标人名称及所投标段名称) E-mail：61899233@qq.com 逾期提出的问题征集人不予解答。投标人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。 |
| 11 | 最高投标限价 | 本次征集最高投标限价为人民币405921.6元，其中岩土勘探综合包干单价167.2元/米，管线探测综合包干单价2.4元/平方米。勘察工作主要内容包括：管线探测、岩土勘探等所有实物工作和技术工作，以实际完成工程量为准按实结算，且不超过可研批复的勘察费用。投标人的工程勘察费投标报价高于上述最高投标限价或各综合单价限价的为无效标。 |
| 12 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 13 | 投标保证金 | 不需要提交投标保证金。 |
| 14 | 投标文件 提交地点及 截止时间 | 收 件 人：广州市越秀区代建项目管理中心 提交地点：广州建筑工程监理有限公司（广州市越秀区广卫路4号20楼会议室） 提交时间：2023年 4月 28 日下午 14时 00分～ 14时30分，过期不予受理。 投标截止时间：2023年 4月 28 日下午14时30分 投标人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）（如有）及本人身份证（原件）提交投标文件，否则其投标文件不被征集人接收。 |
| 15 | 开标 | 开标时间：2023年 4月 28 日下午14时30分 地 点：广州建筑工程监理有限公司（广州市越秀区广卫路4号20楼会议室）请各投标人的法定代表人或其有效授权委托代理人务必准时出席，并须带本人身份证以供征集人审查，否则视为确认开标结果，事后不得对开标提出异议。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 其他 | - 投标文件语言：汉语。 - 征集人对本次投标结果将不负任何解释责任。 |

## 一、总 则

1．定义

本征集文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

  - “征集人” 指广州市越秀区代建项目管理中心。

  - “投标人” 指向征集人提交投标文件的合法当事人。

  - “中标人” 指其投标被征集人接受并与其签订合同的投标人。

  - “征集文件”指由征集人发出的所有文件及澄清补充文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

  - “投标文件”指投标人根据本征集文件向征集人提交的全部文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

2．征集说明

2.1本征集项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取公开征集的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的工程勘察单位承担勘察工作，确保本项目能按期、优质、经济地建成。

2.2项目概况

2.2.1项目名称：见投标须知前附表第2项。

2.2.2项目地点：见投标须知前附表第3项。

2.2.3 本征集项目的范围：见投标须知前附表第4项。

2.2.4 资金来源：见投标须知前附表第5项。

3．投标报价

本次征集最高投标限价为人民币405921.6元，其中岩土勘探综合包干单价为167.2元/米，管线探测综合包干单价为2.4元/平方米。勘察工作主要内容包括：管线探测、岩土勘探等所有实物工作和技术工作，以实际完成工程量为准按实结算，且不超过可研批复的勘察费用。投标人的工程勘察费投标报价高于上述最高投标限价或各综合单价限价的为无效标。

4.合格的投标人

详见征集公告。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担所有参加本项目投标的所有费用，征集人对上述费用不负任何责任。

## 二、征集文件

6.征集文件的组成

本征集文件包括下列文件，以及所有征集答疑文件和澄清或修改

第一章  投标须知

第二章  评标及定标办法及合同签订

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件格式

投标人获取征集文件后，应仔细检查征集文件的所有内容，认真审阅征集文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按征集文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应征集文件的要求，征集人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.征集答疑

要求对征集文件进行澄清和解答的投标人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2023年4  月  26日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明投标人名称及所投标段名称)

E-mail：61899233@qq.com

逾期提出的问题征集人不予解答。投标人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。

8.征集文件的澄清与修改

征集文件发出后,在提交投标文件截止期3日前，征集人可对征集文件进行必要的澄清或修改。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成(另提供一套与下列内容相同的电子文件)

（1）投标文件目录。

（2）投标函（格式见征集文件投标文件格式的附件1）。

（3）投标报价表（格式见征集文件投标文件格式的附件2）

（4）资格审查部分

①投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（格式见征集文件投标文件格式的附件3、4）；

②投标单位营业执照；

③工程勘察资质；

⑤在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业信用档案中的在册人员网页截图；

⑥项目负责人须具备注册土木工程师（岩土）或备案的业务范围相当于注册土木工程师（岩土）的香港专业人士资格的资格证书；

⑦投标单位已按照征集公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》。

（5）商务部分

①投标人的企业资信情况（详见综合评分表评审内容）；

②投标人业绩（格式见征集文件投标文件格式的附件5）

③项目负责人资历；

④拟投入本项目人员架构（格式见征集文件投标文件格式的附件6）；

（6）技术部分。

①服务方案

（7）投标人认为有必要提供的其它证明材料。

11.投标文件格式

投标文件包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用征集文件附件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展，详见征集文件第四章投标文件格式）。

12.投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，凡符合本征集文件要求的投标文件均保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

在特殊情况下，征集人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

13.投标保证金

本项目不需要递交投标保证金。

14.投标文件的份数和签署

投标人应提交投标文件正本1份，副本2份。

投标文件的正本需打印，副本可以为正本的复印件，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

各册独立装订的投标书必须加盖单位公章并凡是征集文件要求投标人签字或盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书，否则投标文件无效。

如投标文件有修改，修改处应由投标人代表盖章并加盖单位印章。

投标文件的规格：统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，封面标明文件题名、投标单位、投标时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订，不得用活页装订。

投标文件的电子光盘一张，独立包封，封面须盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

15、投标文件的包封、密封和标记

15.1投标人应按以下规定包封投标文件：

所有投标文件合订在一起；

投标文件的规格：大小统一为A4纸(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)；

投标文件正本（1本）、副本（2本）、电子光盘一起包封为一包。

投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，封口加盖骑缝公章；

投标文件的标记要求：封包上应具有以下标记：

征集人名称：

项目名称：

投标人名称：

投标人地址：

投标人电话：

传真：

提交投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封，征集人予以拒绝，并退还给投标人。

16.投标文件的提交和截止时间

投标人应按投标须知前附表所规定的时间和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

投标文件在投标截止时间前送达征集人（与送达签收日期为准），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，征集人不予受理。

征集人可按本征集文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

到投标截止时间止，征集人收到的投标文件少于三家的，本次征集失败，征集人将依法重新组织征集。

除投标须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

17.投标文件的补充、修改与撤回

投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知征集人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

根据本须知的规定，在投标截止时间与投标人在投标文件规定的有效期终止日之间的这段时期内，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收。

# 第二章  评标、定标及合同签订

## 一、评标总则

1．评标的组织

评标、资格审查工作由评标委员会负责。

由征集人依法组建评标委员会，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

2．评标过程的保密

属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向征集人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3．投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

如果投标文件实质上不响应征集文件的各项要求，征集人将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4．定标

4.1 征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

4.2 依法必须进行公开征集的项目，征集人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，征集人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

4.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，征集人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为征集失败，征集人依法重新征集。

5．合同签订

5.1征集人与中标人将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照征集文件和中标人的投标文件商定、签订合同。

5.2中标人如不按本征集文件第5.1款的规定与征集人订立合同，或将合同转包、转让的，则征集人将废除授标，投标担保不予退还。中标人给征集人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

二、评标方法

6．评标委员会及其职责

6.1评标委员会由征集人根据《中华人民共和国招标投标法》依法组建，负责评标活动。

6.2由征集人依法组建评标委员会，评标委员会共 5 人组成，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

6.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向征集人报告评审意见，推荐总得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

7.评标依据

7.1《中华人民共和国招标投标法》；

7.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》

7.3中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）；

7.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

7.5本工程项目的征集文件；

7.6省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。

8.评标专家守则

8.1所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

8.2参与评标专家：

8.2.1必须遵守评标纪律、不得泄密；

8.2.2必须公正、不得徇私；

8.2.3必须科学、不得草率；

8.2.4必须客观、不得带有成见；

8.2.5必须平等、不得强加于人；

8.2.6必须严谨、不得随意马虎。

9.开、评标程序

9.1开标程序：

9.1.1开标由征集人或征集代理机构主持；

9.1.2 由征集人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由征集人委托的公证机构检查并公证；

9.1.3投标截止时间前，各投标人递交投标文件至征集文件规定的投标地点。投标人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）及本人身份证（原件）提交投标文件，或征集代理机构进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

9.1.4开标前投标人没有按征集文件要求提供投标担保的，征集人拒绝接收其投标文件；

9.1.5若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件；

9.1.6开标，由征集人或征集代理机构宣读a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

9.1.7征集人或征集代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，投标人在开标记录上签字；

9.2征集人或征集代理机构将上述符合要求的资格审查文件和投标文件，送至评标委员会进行评审。

9.3评标程序：

9.3.1投标人资格审查；

9.3.2对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查；

9.3.3对通过符合性审查的投标文件进行综合评审；

9.3.4计算投标人总得分（投标人总得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分）；

9.3.5完成评标报告，向征集人推荐中标候选人。

10. 投标文件的有效性（详见附件一资格及符合性审查表）

投标文件实质上响应征集文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于征集文件所列出的废标或无效标情形。若出现以下情况，征集人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按征集文件要求密封的；

3、投标人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

11．评标细则

11.1由评委对所有投标人进行资格及符合性审查（详见《资格及符合性审查表》（附件一）），资格审查及符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。

11.2综合评审采用百分制评分法，主要对投标人的商务部分、技术部分、价格部分三方面进行评议。（具体详见《综合评分表》（附件二））。

11.3报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应征集文件要求的投标文件中的报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

11.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

11.4综合评分要求

11.4.1评委应严格按照本评标办法对投标文件独立进行评议，作出个人评价。

11.4.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

11.4.3投标人的综合得分为各评委的评分算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

11.5计算投标人的总得分（满分为100分）

11.5.1投标人总得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分

11.6评审过程中，评标委员会可在必要时安排投标人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位。

11.7评标委员会依据有关法律、法规和征集文件的规定对投标文件进行评审，通过资格审查不足3家或经评定的有效投标人不足3家时，征集人应当依法重新组织征集。

11.8评分汇总：取最后总得分，并按照总得分从高到低排列先后次序。总得分相同的，以报价低的排先；总得分和报价均相同的，以技术部分得分高的排先。

12．推荐中标候选人

12.1评标结束后，评标委员会应在通过投标文件符合性审查的投标人中，按照原评标总得分由高到低的排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

13．审定中标人

征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、征集人以及其他人员发现投标人在征集过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

附件一：资格及符合性审查表

资格及符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 投标人1 | 投标人2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。 |  |  |  |
| 2 | 投标人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 3 | 投标人具有工程勘察资质（以下资质条件之一）： 1.建设行政主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质； 2.建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类(工程测量)乙级（或以上）及工程勘察专业类(岩土工程)乙级（或以上）资质。香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目要求。 |  |  |  |
| 4 | 投标人已在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业信用档案中的在册人员。 |  |  |  |
| 5 | 投标人委派的项目负责人须具备注册土木工程师（岩土）或备案的业务范围相当于注册土木工程师（岩土）的香港专业人士资格。 |  |  |  |
| 6 | 投标人已按照本征集公告附件一的内容签署盖章的《投标人声明》。 |  |  |  |
| 7 | 投标人非联合体投标。 |  |  |  |
| 8 | 投标人的投标报价没有超过征集文件规定的最高投标限价或各综合单价限价的。 |  |  |  |
| 9 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准）。 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |

备注：

1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；如果投标人的投标文件其中有一项不符合要求的，即可认为该投标文件不通过资格审查；

2.半数以上的评委认为投标文件通过资格审查，则该投标文件通过，并进入下一阶段的评审；否则，不予通过，且不能参与下一阶段的评审。

评委签名：                     日期：

附件二  综合评分表

综合评分表

| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分标准 （35分） | 企业类似勘察业绩（10分） | 投标人自2017年1月1日至今完成过类似工程勘察业绩合同额≥40万元的建筑工程类勘察业绩，每项得2分，最多得10分。 注：类似勘察业绩需同时提供合同关键页、勘察报告盖章签字页。类似业绩的时间和金额以签订的合同为准；业绩证明材料需能证明勘察项目为建筑工程。 |
|  |  | 企业信誉 （10分） | 投标人同时具备ISO系列质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的得10分；具备其中2个体系认证证书的得5分；具备其中1个体系认证证书的得2分。本小项最多得10分。 注：须提交体系认证证书加盖投标人公章，认证证书须在有效期内，未提供上述资料或不符合要求的不得分。 |
|  |  | 勘察管理班子配备情况 （15分） | 投标人项目管理机构配备健全，满足《本项目拟投入的管理人员基本情况表》要求的得10分，在此基础上： 1.勘察项目负责人具备本专业高级或以上技术职称的得5分； 2. 勘察项目负责人具备本专业中级技术职称的得2分。其他情况不得分。 本小项最多得15分。 注：需提供拟派人员的毕业证书（最高学历）、职称证（如有）、注册土木工程师（岩土）证书，提供2023年2月投标人为拟投入本项目人员购买的社会保险证明文件。如为香港专业人士，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于注册土木工程师（岩土）的香港专业人士的证明材料, 从事本专业工作年限以毕业证书颁发时间为准。 |
| 2 | 技术部分评分标准 （45分） | 勘察方案及技术措施（15分） | [优]勘察方案准确、合理、可行，建议合理可行，工作流程规范，工期进度计划合理可行，措施具体、成熟，完全响应招标文件的技术要求，体现投标人技术水平高，得15分； [中]勘察方案较准确、合理、可行，基本响应招标文件的技术要求，体现投标人技术水平一般，得10分； [差]勘察方案及技术措施不全面，对勘察规范不熟悉，体现投标人技术水平较差，得5分。 |
|  |  | 安全质量保证措施 （10分） | [优]勘察安全质量保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施易操作落实，得10分； [中]勘察安全质量保证措施较明确、较具体、基本可行、针对性一般、各项措施操作落实较难，得7分； [差]勘察安全质量保证措施不明确、不具体、可行性差、没有针对性、对质量保证措施无认识，得3分。 |
|  |  | 勘察重点难点分析 （10分） | [优]重难点分析准确，解决方案措施合理可行，针对性强，得10分； [中]重难点分析较准确，解决方案措施基本合理可行，针对性一般，得7分； [差]重难点分析内容简单，解决方案措施针对性较差，得3分。 |
|  |  | 服务支持 （10分） | [优]技术支持度高，跟踪服务能力强，可在提出服务需求当天提供相应服务，并作出承诺，得10分； [中]技术支持度较高，跟踪服务能力较强，可在提出服务需求2天内提供相应服务，并作出承诺，得7分； [差]技术支持度较低，跟踪服务能力较差，不能在提出服务需求后及时提供相应服务，得3分。 |
| 3 | 投标报价 评分标准（20分） | 报价得分 | （1）通过资格及符合性审查的投标人的投标总报价大于或等于5个时，去一个最高价和一个最低价后，剩余投标总报价的算术平均值为评标基准价；通过资格及符合性审查的投标人的报价少于5个，直接取投标价的算术平均值为评标基准价。 （2）偏差率=100% ×¦（投标人有效投标报价-评标基准价）¦/评标基准价（偏差率以四舍五入保留1位小数点） （3）以评标参考价作为计算各有效投标总报价得分的基础，当有效投标总报价等于评标参考价时得20分；投标有效投标总报价与评标参考价之差，每上偏1%扣0.2分，下偏1%扣0.1分。 |

本项目拟投入的管理人员基本情况表

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 勘察项目负责人 | 按照征集公告要求 | 1 |
| 现场负责人 | 注册岩土工程师，本专业高级或以上技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |
| 现场配合人 | 工程技术专业高级或以上技术职称或者从事相关专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |

注：上述岗位不可以兼任

第三章 合同条款及工作任务书

合同条款（另册）

东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程勘察任务书

广州越秀区代建项目管理中心

2023 年 4 月

目    录

第一节 项目简介	21

1.1 项目名称	21

1.2 项目概况	21

第二节 勘察依据	24

第三节 勘察范围	25

3.1 勘察内容	25

第四节 勘察要求	26

4.1 勘察总体要求	26

4.2 勘察工作要求	26

4.3勘察人员组织管理	26

第五节 勘察成果提交要求	28

## 项目简介

### 1.1 项目名称

项目名称：东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程

建设管理单位：广州市越秀区代建项目管理中心

### 1.2 项目概况

#### 1.2.1项目区位

项目北临东风东路，南侧为三育路，东侧为福今路，总用地面积20744㎡，净用地面积19513㎡。（最终以规划部门审批意见为准）。

#### 1.2.2项目建设规模

本项目拟建 6 层的小学教学楼及 5 层的幼儿园教学楼，含地下层在内的建筑面积合共约 46344.83 平方米。主要建设内容包括小学教学楼及幼儿园 2、3、4 号楼拆除工程；新建建筑工程；室外地面铺装、照明、管网、海绵城市等配套工程；充电桩建设、信息化设备安装工程等。

#### 1.2.3规划条件

最终以规划设计条件，或相关部门批复调整意见为准。

#### 1.2.4市政条件

项目周边配套的道路、排污管道、供电、供水、有线电话交接箱等基础设施最终以行政主管部门审批为准。

（1）给排水

本项目供水水源为城市自来水，水压最终以行政主管部门审批为准。

（2）供电

本项目供电最终以供电局批复的报装方案为准。

（3）燃气

本项目燃气最终以行政主管部门审批为准。

（4）通信

本项目通信线路由附近道路通信管网引入，满足校园光纤到户要求，最终以通信公司批复的报装方案为准。

#### 1.2.5气候条件

广州地处南亚热带，其气候属于热带典型的季风海洋气候，具有酷热、多雨等气候特征。台风、暴雨、雷电等灾害性天气也常常给工程施工、交通运输等带来不利影响。

#### 1.2.6场地条件

根据场地现况，项目地块北面为东风东路小学本部校区用地面积约 6297 平方米，总建筑面积约 7556 平方米，现有办学规模为 19 个班（四年级为 7 个班，五、六年级各为 6 个班），学生人数为 870 人。地块南面为广州市第二幼儿园用地面积约 15680 平方米，总建筑面积约 28224 平方米，现有办学规模为 25 个班。

#### 1.2.7交通条件

项目位于老城区中心，周边道路通行条件较差。

勘察依据

1.国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、消防、人防、水、电、市政等有关部门的意见和要求。

2.规划主管部门给定的规划设计条件和最新版的《广州市城市规划管理技术规定》。

3.测绘部门提供的实测地形图。

4.有关行业的现行规范和规定。

5.包括但不限于下列技术标准与规范：

国家及地方现行的有关规范、规定及标准包括但不限于：

- 《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009年版)

- 《工程勘察通用规范》GB 55017-2021

## 勘察范围

### 3.1 勘察内容

（1）工程勘察工作，包括但不限于岩土工程勘察[包括初勘、详细勘察和施工阶段勘察（超前钻）、物探、管线探测]控制点测量及交付、波速试验等勘察工作。

（2）根据发包方提供的实施范围对项目所在地块进行地质勘察和物探，勘察工作应先报勘察大纲给业主审定，审核无误之后再进行具体勘察工作，勘察设计中应包含详细勘察等。

（3）成果文件应符合各阶段设计需求，应采用工程地质钻探、原位测试、水文地质试验、波速测试、室内试验等相结合的综合勘察等方法，提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数；对建筑地基做出岩土工程评价，并对地基类型、基础型式、地基处理、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。

（4）根据工程实际需要配合房屋安全鉴定检测、地灾评估等工作。

## 勘察要求

### 4.1 勘察总体要求

勘察单位遵循现行法律法规和规范标准，根据可行性研究和业主需求书，按照广州市越秀区代建项目管理中心的设计管理要求进行勘察工作。

### 4.2 勘察工作要求

需按照设计要求进行勘察工作并提供相应报告。具体要求如下：

（1）所有建设范围内相关的地质勘察，地质勘察阶段包括详勘阶段，各阶段地质勘察内容与要求执行现行的《岩土工程勘察规范》及国家现行有关标准、规范。

（2）设计单位需对勘察成果予以分析，提出是否需要验证的建议和意见。

（3）设计和施工配合时，应当参与施工验槽，及时解决工程设计和施工中与勘察工作有关的问题；应当参与建设工程质量事故的分析，并对因勘察原因造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（4）针对项目场地采用的勘察技术方案（包括勘察手段、方法、工艺及原位测试、土工试验等），提出本次勘察工作的难点及建议。

（5）满足设计工期要求，如果延误工期，严格按照合同专用条款的约定承担违约责任。

（6）原始资料记录应当在勘察过程中及时整理、核对，确保取样、记录的真实、准确和整，严禁离开现场追记或者补记。记录员对记录数据的真实性负责，并承担相应的法律责任，记录员不在现场不得开钻施工。

（7）勘察设计单位应当按照《广东省建设工程勘察设计管理条例》和相关标准开展勘察设计工作，应当建立和健全勘察设计质量保证体系，建立完善的勘察报告和设计文件的内部审查制度，加强勘察设计全过程的质量控制，明确各阶段的责任人。

### 4.3勘察人员组织管理

（1）为便于甲方与乙方及时沟通协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关勘察人员要求详见表4-1。

表4-1  主要人员投入要求（共 3人）

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 勘察项目负责人 | 注册岩土工程师，本专业高级技术职称 | 1 |
| 现场负责人 | 注册岩土工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作10年以上的中级技术职称 | 1 |
| 现场配合人 | 工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |

（2）在勘察高峰或项目承建单位认为有必要时，勘察方必须集中力量确保进度。

（3）勘察单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的总负责人、负责人并向建设管理单位出具相应的授权文件。

（4）项目勘察总负责人，现场负责人应能够胜任所承担任务的勘察、组织、计划、协调工作。

（5）须报送项目总负责人、现场负责人、其他参与勘察工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

（6）必须保证参与本项目勘察人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

（7）勘察单位的勘察人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充勘察人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据项目勘察单位综合考评办法予以相应的处罚。

（8）勘察单位应安排专人（1名）全面配合跟进勘察所涉及的报审报建工作。

## 勘察成果提交要求

#### 5.1工程勘察成果文件

（1）初步设计阶段

《初勘阶段岩土工程勘察大纲》

《初勘阶段岩土工程勘察报告》

《工程初测报告》

（2）施工图设计阶段（如需补勘）：

《详勘阶段岩土工程勘察大纲》

《详勘阶段岩土工程勘察报告》

《管线探测报告》

# 第四章投标文件格式

## 附件1：投标函

投 标 函

广州市越秀区代建项目管理中心：

1．我方已仔细研究了东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程勘察征集文件的全部内容，愿意参与投标。 投标报价如下：

投标总报价为         元人民币(大写:            元)，以上报价包括服务过程中的所有费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在本征集文件规定的期限内与贵中心签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

(3)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。我单位属于非联合体投标。

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

地    址：                                邮    编：

电    话：                                传    真：

年   月   日

## 附件2：投标报价表

投标报价表

| 序号 | 服务内容 | 投标总报价 | 岩土勘探综合包干单价 | 管线探测综合包干单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风东路小学本校区及广州市第二幼儿园教学楼改扩建工程勘察 | 元 | 元/米 | 元/平方米 |

注：1. 勘察工作主要内容包括：管线探测、岩土勘探等所有实物工作和技术工作，以实际完成工程量为准按实结算，且不超过可研批复的勘察费用。

2投标报价保留小数点后两位。

3. 投标人的工程勘察费投标报价高于上述最高投标限价或各综合单价限价的为无效标。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：_______年_______月______日

## 附件3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

（可采用工商局印制的格式）

单位名称：               单位性质：

地    址：               成立时间：

经营期限：

姓    名：                   性别：          年龄：            职务：

为我单位法定代表人，特此证明。

投标人：（盖章）

日  期：  年  月  日

## 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（可采用工商局印制的格式）

（征集人）             ：

现委派参加贵中心组织的项目征集活动，全权代表我公司处理征集活动中的一切事宜。

本授权有效期： 年   月   日至   年    月   日

附：全权代表姓名：             性别：            年龄：

职务：               身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                     电传：

单位名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

## 附件5：类似业绩一览表

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 工程规模及内容 | 合同额 （元） | 合同完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投  标  人（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日期：    年   月   日

## 附件6：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

（包括项目负责人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称/资质 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表列出的人员，须附其相关证书。

投 标 人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日