- 越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）项目设计招标文件

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  招标	5

第三章  投标	6

第四章  评标	8

第五章  定标	11

第六章  授予合同	12

第七章  知识产权	13

第八章  设计合同	14

第九章  投标格式	33

# 第一章  招标公告

- 1.1    招标目的

1.1.1  为了获得工程设计方案，招标人以公开招标方式，在给定任务书、统一收费标准、投标人满足投标资格的前提下，通过评标委员会的评审推荐，确定最佳设计方案及其设计承包人。

- 1.2    项目概况

1.2.1  工程名称：越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）项目设计。

1.2.2  工程位置：越秀区工人文化宫（职工之家）：越秀区淘金东路133号之一201房（淘金家园三期C4-7.8栋二层）；越秀区工人文化宫（职工服务中心）：越秀区淘金东路131号之一201房（淘金家园三期C4-6栋二层）。

1.2.3  工程范围：越秀区工人文化宫（职工之家）项目建筑面积1258平方米，越秀区工人文化宫（职工服务中心）项目建筑面积630平方米。

- 1.2.4  规划用地文件： / 。

1.2.5  项目批准文件：项目代码2208-440104-04-01-847593。

1.2.6  资金来源：上级工会工作经费补助和越秀区总工会配套投入的工会经费构成。

1.2.7  投资总额：人民币647.19万元。其中，工程费用536.27万元，建筑工程费148.90万元，设备购置费及工程安装费387.37万元。

- 1.2.8  招标内容：项目主要对越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）进行室内装修及室外配套工程设计，其中，职工之家建筑面积1258㎡，职工服务中心建筑面积630㎡。设计工作包括但不限于：室内装修设计（包括但不限于硬装材料、软装材料、活动家具等设计选型）、结构加固设计、机电设计（包括但不限于强电、弱电、暖通、给排水等）、建筑消防专项设计、室内景观设计、室内标识设计、室内灯光设计及建筑泛光照明设计等工程设计。

1.2.9  工程建议施工日期为2022年，竣工日期为2023年。

- 1.3    前期服务机构

1.3.1  机构名称：新誉时代工程咨询有限公司（可行性研究报告编制单位）。

1.3.2  如果前期服务机构参加本次投标，应将本公告发布前最终完成的工作成果（含电子文件）在投标人购买招标文件的同时提供给所有投标人参考，否则前期参与的服务机构中标无效。

- 1.4    投标资格

1.4.1  申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷，没有不得参加投标的情形。

[注释] 合同履约纠纷是指招标人过去3年内曾与申请人签订合同，并且对申请人不满意。不得参加投标的情形详见招标文件第三章第3.8条。

1.4.2  国内申请人须具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的工程设计综合资质甲级或工程设计建筑行业丙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）专业设计丁级或以上资质，或建筑设计事务所资质；香港企业参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围应符合本招标项目对工程设计资质的要求。

[注释] 1、具体资质要求按照《建设工程勘察设计资质管理规定》（建设部令第160号）、《建设工程勘察设计资质管理规定实施意见》（建市［2007］202号）、《工程勘察资质标准》（建市［2013］9号）、《工程设计资质标准》（建市〔2007〕86号）、《住房城乡建设部关于促进建筑工程设计事务所发展有关事项的通知》（建市（2016）261号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质统一延续有关事项的通知》（建办市函[2021]510号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有效期延期的通知》（粤建许函〔2021〕849号）的要求设置。

2、香港企业备案的业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

1.4.3  外国或香港、澳门、台湾的设计企业必须选择一家符合上述条件的企业进行合作设计。

1.4.4  申请人委派的项目负责人须具备二级（或以上）注册建筑师。

注：香港专业人士的备案业务范围依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号）确定。

1.4.5  申请人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》（详见招标文件附件3）

1.4.6  信誉要求：投标人未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准）。

注：因联合惩戒措施表述存在细微差别，惩戒措施与上文不完全一致但措施内容相同的，也应属于被限制参与相关项目的投标。

- 1.4.7  本次招标不接受联合体投标。

- 1.5   招标文件获取

1.5.1  凡有意参加投标者，请于2022年10月10日至2022年10月19日，登录广州市越秀区人民政府门户网站（网址：http://www.yuexiu.gov.cn）下载电子招标文件及相关附件。

- 1.6    现场考察

1.6.1  集合时间：招标人不集中组织，由投标人自行考察。

1.6.2  集合地点：招标人不集中组织，由投标人自行考察。

- 1.7    费用

- 1.7.1  本项目最高投标限价为 13.778507 万元（含工程设计费 11.676107 万元、竣工图编制费 0.9344万元、预算编制费 1.168 万元）。工程设计费用以审定的预算与审定的概算相应的建安工程费（不含暂列金额、电梯及分体空调设备）两者较低值为计算基数，按照《工程勘察设计收费管理规定》(计价格〔2002〕10号)以及《工程勘察设计收费标准》(2002年修订版)参考计算。工程设计费结算价以第三方造价咨询审核单位审定金额为限额，并参考国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）及设计费率（中标下浮率）浮动幅度进行计费，其中，专业调整系数为1.0，复杂程度系数为0.85，附加调整系数为1.0。结算时，设计费调整系数不作调整。最终结算价以第三方审定的金额为准。

1.7.2  本设计项目要求实行限额设计。施工图的建设内容和建设标准不得超过可行性研究报告批复的范围。

- 1.7.3  本项目不设未中标单位经济补偿，投标人费用自理。

- 1.8    工期

1.8.1  设计工期：30日历天

- 设计合同签订后5天内，提交概念设计方案；

- 概念设计方案确认后5天内，提交设计方案；

- 设计方案确认后5天内，提交初步设计文件及概算编制文件；

- 初步设计确认后15天内，提交施工图设计文件及预算编制文件。

- 1.9    投标文件的递交、开标时间：

投标文件的递交时间、递交截止时间和递交地点：

递交时间：2022年10月20日上午9:30起；

递交截止时间：2022年10月20日上午10:00止；

递交地点：广州市白云区下塘西路686号402开标室；

开标时间：2022年10月20日上午10:00；

逾期送达的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 1.10    其他事项

1.10.1  根据招标人与招标代理机构签订的招标代理协议约定，本项目招标代理费用由本项目中标人向招标代理机构支付。招标代理费用定额收取3000元整，评标专家费按实结算。

1.10.2  项目的其他情况在设计任务书中详细介绍。本公告为招标文件的组成部分，更详细的信息以招标文件为准。

1.10.3  有关投标的相关事宜，请与招标人或招标代理机构联系。

1.10.4  潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，向招标人书面提出。

异议受理部门：广州市越秀区总工会

联系人：谢小姐

电话：020-87370160

地址：广州市越秀区寺右北一街三巷9号A座四楼

1.10.5  本项目的招标公告及相关信息的修改、补充，在广州市越秀区人民政府门户网站（http://www.yuexiu.gov.cn）上公布，并视为有效传达。

1.10.6 特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一年内参与我单位后续工程投标：

（1）将中标工程转包或者违法分包的；

（2）存在围标或串标情形的；

（3）存在弄虚作假骗取中标情形的；

- 1.11   招标人

- 1.11.1 名称：广州市越秀区总工会

1.11.2 邮政编码、地址：广州市越秀区寺右北一街三巷9号A座四楼 510000

1.11.3 电话（手机）号码：020-87370160

1.11.4 传真号码：      /

1.11.5 电子邮箱： 510000

- 1.12   招标代理机构

- 1.12.1 名称：广州集雅工程项目管理有限公司

1.12.2 邮政编码、地址：广州市白云区下塘西路686号402室

1.12.3 电话（手机）号码：020-88529809、15975359355

1.12.4 传真号码：  /

1.12.5电子邮箱：2671108437@QQ.COM

# 第二章  招标

- 2.1    释义

2.1.1  “设计”是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。

2.1.2  “招标”是指发包人通过建设工程的设计等方案招标，将工程相应的任务发包给符合设计资质条件的建设工程承包单位的行为。

2.1.3  “招标人”是指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。

2.1.4  “招标代理机构”是指从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

2.1.5  “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

2.1.6  “监督机构”是指招标活动的监督机构。

- 2.1.7  “招标管理机构”是指受监督机构委托管理招标活动的机构，本项目自行监管。

2.1.8  “招标文件”是指招标人（招标代理机构）发出的包括招标预告、招标公告、招标程序和规则、技术规范、合同条件、附录、图表、说明、投资立项批准文件、建设用地批准文件及其它一切补充资料的书面文件和电子文件。

- 2.2    免责条款

2.2.1  招标文件的解释权归招标人所有，招标人有权在法律允许范围内调整本次招标活动的细节及保留最终解释权。

2.2.2  招标人不受将合同授予任何投标人的约束，招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。

2.2.3  招标人向投标人提供的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.4  投标人应承担其现场考察、编制和提交投标文件有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2.2.5  招标人对投标人的失误不负任何责任，投标人应指定一名投标事务负责人，专门负责跟踪、接收、阅读和理解招标文件及随后收到的有关资料，向招标人发出质疑，检查投标文件，协助有关人员尽力克服各种投标失误。

2.2.6  评标委员会成员应承担其参加评标有关的一切费用、损害和人身伤亡事故责任，招标人除提供评标酬金和差旅费用外，对其他费用不负任何责任。

2.2.7  如果投标人实质上不符合投标资格，即使已购买招标文件、参加投标并缴纳各种费用，招标人可以随时取消其投标或中标资格，招标人对该投标人的一切损失不负任何责任。

- 2.3    招标文件效力

2.3.1  招标文件是招标人发出的要约寻求，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

2.3.2  招标人或招标代理机构与投标人之间使用电子邮箱传送的文件，与公开登载的文件或者盖章发出的文件一样具有同等效力。

2.3.3  招标人通过广州市越秀区人民政府门户网站（http://www.yuexiu.gov.cn）公开登载的文件，与盖章发出的文件一样具有同等效力。

# 第三章  投标

- 3.1    现场考察

3.1.1  本项目招标人不组织现场考察，投标人可自行考察，现场考察的安全事宜以及由此而产生的一切费用由投标人自行承担。

- 3.2    质疑和澄清

3.2.1  投标人应认真审阅招标文件和有关资料，尽力澄清一切疑点，自行对工程现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。

3.2.2  投标人和其他利害关系人如对招标文件及随后收到的有关资料有任何异议的，应当在投标截止时间7日前以书面形式向招标人提出意见。招标人应当自收到异议之日起7日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

3.2.3  投标人需要澄清的一切问题应在规定的时间内（投标截止时间7日前），编制文件并加盖公章以PDF格式发送至以下邮箱：2671108437@QQ.COM。招标人应在递交投标文件截止时间5日前解答投标人对招标文件提出的疑问，形成澄清或答疑纪要发送至所有投标人邮箱，或以书面形式发给所有投标人。不足5日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。

3.2.4  提交投标文件截止时间5日前，招标人可以澄清或者修改已发出的招标文件。

3.2.5  投标人收到邮件的补充材料后，应该在回执上签字盖章，并立即扫描回传给招标人或者代理机构，说明收到有关资料。

- 3.3    投标文件编制要求

3.3.1  投标文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一。除非另有规定，否则投标文件的计量单位宜采用国际标准计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。

3.3.2  每个投标人报送一个投标方案，投标文件应达到招标文件规定的深度，满足评审需要。不响应招标文件要求的投标文件可能被拒绝，责任由投标人自负。

3.3.3  投标人必须确保投标文件及密封包装准确无误，提交投标文件截止时间后将不会给予投标人主动改正的机会，以免产生对其他投标人的歧视性做法。

- 3.4    延期

3.4.1  如果招标过程出现监督机构、招标管理机构要求暂停、重新评标等意外情形，招标投标各项期限相应延长。

3.4.2  为使投标人在编制投标文件时把招标人对招标文件的澄清、修改和补充内容考虑进去，招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

3.4.3  某几个投标人因无法控制的原因不能如期提交投标文件，影响到提交投标文件的人数少于三人，招标人可以决定展延截止日期。延长提交投标文件截标日期和截止时间的决定由招标人代表作出。

- 3.5    投标时间和地点

3.5.1  投标截止时间自招标人（招标代理机构）售出第一份招标文件之日起计：10天。

3.5.2  具体投标截止时间和地点以招标人（招标代理机构）的最新通知为准。

3.5.3  投标文件按指定地点时间、地点送达，逾期概不受理。

3.5.4  投标人递交投标文件后应自行离开投标地点，不得逗留及影响他人递交投标文件。

- 3.6    投标文件编号

3.6.1  本项目投标文件不设暗标，不需对投标文件编号。

- 3.7    投标保证

3.7.1  投标人不需要提交投标保证金。

- 3.8    投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（13）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。

# 第四章  评标

- 4.1    否决投标

4.1.1  投标人有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

(a) 投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标；

(b) 以联合体形式投标的，未向招标人提交共同投标协议；

(c) 逾期提交投标文件。

4.1.2  投标书有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

(a) 《投标书》未加盖投标人公章，也未经法定代表人或者其授权代表签字；

(b) 《投标书》包含有招标人不能接受的偏差，并且投标人拒绝书面撤回偏差。

4.1.3  投标文件有下列情况之一的，评标委员会应当否决其投标：

(a) 未按要求密封；

(b) 有互相雷同的现象和串通投标的嫌疑；

(c)  投标报价高于最高投标限价的。

- 4.1.4  投标人有下列情况之一的，确定为串通投标：

(a) 递交投标文件前，投标人私下向招标人或其雇员出示或告知投标文件内容；

(b) 评标表决结束前，投标人私下向评标委员会成员出示或告知投标文件内容；

(c) 评标结果揭晓前，投标人与招标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

- 4.1.5  发生下列情形之一的，招标人应当重新组织招标：

(a) 递交投标文件或通过资格审查的投标人不足三人；

(b) 所有投标被否决，或者经评议有效投标的投标人少于三人；

(c) 经项目审批部门会同行业主管部门裁定招标投标结果无效；

4.1.6  否决投标的决定由评标委员会作出，其他投标人无权干涉。

4.1.7  投标文件如果隐瞒不符合评审标准的事实，一切法律责任由投标人承担。

- 4.2    评标委员会

4.2.1  评标委员会由招标人依法组建。

4.2.2  评标委员会投票推荐一名负责人，主持评审工作。

4.2.3  评标委员会成员至少应了解和熟悉招标的目标、范围、性质、主要技术要求和标准、商务条款、评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素，并对所提出的评审意见承担个人责任。

- 4.2.4  下列人员不得担任评标委员会成员：

(a) 从事相关领域工作不满八年（招标人代表除外）；

(b) 不具有高级职称或者同等专业水平（招标人代表除外）；

(c)不熟悉评审本项目所必须的专业知识（招标人代表除外）；

(d) 评标前浏览过本项目的某个投标文件；

(e) 与投标人有利害关系；

(f) 招标代理机构的工作人员。

4.2.5  如果评标专家到达评标地点后发现不符合本项目评标资格，可获得招标人支付半天酬金，外地评标专家另可获得招标人支付往返交通费用。

4.2.6  评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。

4.2.7  评标委员会开展工作期间发生的费用和劳务报酬由招标人承担，若招标人与招标代理机构另有协议，按协议执行。

- 4.2.8  评标结果在评标结束后公示，接受公众监督。

- 4.3    评标原则

4.3.1  评标委员会根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

4.3.2  在符合招标文件规定的前提下，评标委员会主要对投标方案的经济性、独创性、优越性、功能和造型、运行和维护费用、对环境的影响等进行比选、评价和裁定，确定方案的优劣。

4.3.3  开标、评标过程发现的问题和产生的纠纷，由评标委员会负责裁决。裁决前，评标委员会应认真阅读招标文件的规定，并征询招标人、招标代理机构、交易服务机构、招标管理机构、监督机构等各方代表的意见。除非符合否决投标的条件，否则投标文件存在的其他缺陷和失误，由评标委员会在评估时综合考虑，不作否决投标处理。

4.3.4  评标讨论过程中，评标委员会成员应当对投标文件发表专业、客观、公正的意见，意见不一致的应作进一步核实和讨论。评标委员会成员对任何一个投标文件的质疑，应当在讨论或现场讲解时提出，表决结果公布后才提出的质疑，不可作为改变表决结果的依据。

若在评标期间，经评标委员会两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作出澄清。

投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

评标委员会均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

4.3.5  如果少数投标人超越招标文件要求提交了模型、演示动画、特殊规格展示图纸或发生其他特殊情况，评标委员会对超越招标文件要求的内容不进行评审，只评审该投标文件符合要求的内容。

4.3.6  评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可以否决全部投标。如果所有投标被否决而重新招标，评标委员会成员及其从业机构不得参加投标。

- 4.4    评标办法

4.4.1  评标委员会专家首先按附件《资格审查表》对各投标文件进行评审，只有通过资格审查的投标文件方可进入下一阶段的评审。如果有废标提议，则评标委员会成员共同表决，按照少数服从多数的原则决定是否废标。

4.4.2  评标委员会成员按附件《资格审查汇总表》汇总资格审查结果，编写资格审查报告。

4.4.3  由评委对各通过资格审查的投标文件的有效性进行审查（详见《有效性审查表》），对通过有效性审查的投标文件再进行综合评审。有效性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。

4.4.4  评标委员会专家按附件《综合评分表》对各投标单位的投标文件中各分项内容进行各自记名打分。

4.4.5  投标人的综合得分为各评委的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

4.4.6  评标结束后，按照投标人综合得分从高至低进行排序，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人，并编写评标报告。如存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用随机抽取方式，确定中标候选人的排序。

4.4.7  评审过程中，评标委员会可在必要时安排投标人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它投标人处于不公平的地位。

4.4.8  评标委员会依据有关法律、法规和招标文件的规定对投标文件进行评审，经评定的有效投标人不足三名时，招标人应当依法重新组织招标。

# 第五章  定标

- 5.1    确定中标人

5.1.1  评标委员会按照得分由高到低的顺序向招标人推荐前3名投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

- 5.2    中标资格审核及中标通知

5.2.1  外国或香港、澳门、台湾的设计企业中标应当提供以下能满足建设工程项目需要的有效证明材料。外国企业证明材料均要求有企业所在国官方文字与中文译本两种文本。包括：

(a) 所在国政府主管部门核发的企业注册登记证明；

(b) 所在国金融机构出具的资信证明和企业保险证明；

(c) 所在国政府主管部门或者有关行业组织、公证机构出具的企业工程设计业绩证明；

(d) 所在国政府主管部门或者有关行业组织核发的设计许可证明；

(e) 国际机构颁发的ISO9000系列质量标准认证证书；

(f) 参与项目设计的全部技术人员的简历、身份证明、最高学历证明和执业注册证明；

(g) 与中方设计企业合作设计的意向书；

(h) 其他有关材料。

- 5.2.2  招标人发出中标通知书前，与中标人落实以下事项：

(a) 审查企业法人营业执照或合伙企业执照、资质证书、职称证书、注册执业证书；

(b) 协商项目负责人、各专业负责人、各专业设计人员的配备和保障设计工作的措施；

（c）协商联营和分包的事项；

(d) 协商专项工程设计的事项；

(e) 协商招标文件未明确的事项；

(f) 投标文件是否有明显抄袭行为；

(g) 投标文件是否有侵犯他人著作权和特许权；

(h) 投标文件是否有参加过其他竞赛，或在其他竞赛中获奖的作品。

5.2.3  如果中标候选人的报价不符合招标文件规定，招标人有权作出修正，招标人的修正备忘录在得到中标候选人的同意后向其颁发中标通知书。

5.2.4  中标人确定后，招标人（招标代理机构）通过广州市越秀区人民政府门户网站（http://www.yuexiu.gov.cn）公示中标结果，经核实中标人的备案证明原件后，确认中标通知书，并向中标人发出中标通知书。

- 5.3    其他

5.3.1  不中标的投标文件可于投标有效期满起计3个月后销毁，中标的投标文件必须在履行合同后保留最少3年。

5.3.2  凡是以他人名义投标，或者投标人允许其他单位或者个人以投标人的名义投标承揽业务的，均属违法行为，招标人对这些单位或个人的损失概不负责，对这些单位或个人的投诉概不受理。

# 第六章  授予合同

- 6.1    授予合同

6.1.1  招标人一般将合同授予中标人，合同必须在投标有效期或投标人接受的延长期内授出。

6.1.2  中标通知书是合同的组成部分，任何单位和个人不得采取有碍合同生效或履行的行动。

6.1.3  联合体中标的，由所有联合体成员法定代表人签署授权委托书，指定牵头人或代表，授权其代表所有联合体成员与招标人签订合同，负责整个合同实施阶段的协调工作。招标人认为必要时，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为实施合同共同和分别承担责任。

6.1.4  中标人必须签署并执行招标文件规定的合同条件，如中标人所提供的投标条件（报价、工期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。

6.1.5  招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的，经有关行政监督部门确认，该中标无效，招标人可以不与中标人签订合同：

(a) 不能兑现投标承诺；

(b) 弄虚作假骗取中标；

（c）在招标、投标、评标、定标以及授予合同过程中，对招标人、代理机构、其他投标人、评标委员会成员、交易服务机构的工作人员行贿、利诱、欺诈或者施加影响；

(d) 擅自将任务转包其他单位；

(e) 中标人实质上不符合投标资格；

(f) 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益的情形。

# 第七章  知识产权

7.1公开展示

7.1.1按招标文件规定获得补偿的投标文件，评标后不予退回。

7.1.2招标人有权在评标结束后公开展示获得补偿费用的所有投标方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

7.2知识产权转移

7.2.1授予合同并支付定金后，中标方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。

7.2.2授予合同并支付定金后，招标人有权在招标标的中使用中标方案中中标人享有合法权利的著作权、专利权，对于中标方案中涉及的他人所有的知识产权，中标人有义务获得许可，否则招标人有权解除合同并要求退还已支付的费用，招标人因此收到损害的，有权要求中标人予以赔偿，如果招标人、中标人使用未中标方案作为本项目实施方案，招标人按招标文件规定向提交方案的投标人付给使用费后，该方案的发表权、展览权、使用权归招标人和中标人共有。

7.3其他

7.3.1除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得补偿费用的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。

7.3.2投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。

7.3.3中标人未经招标人许可，不得将中标方案成果整体用于其他相同或类似项目的投标和设计（专利权除外）。

7.3.4招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、合同条款。

# 第八章  设计合同

建设工程设计合同

项目名称：

发包人：

承包人：

签订地点：

## 协议书

发包人（全称）：广州市越秀区总工会

承包人（全称）：

广州市越秀区总工会（以下简称发包人）为本工程发包人。经与承包人     （以下简称承包人），就本工程设计事宜协商一致，并依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、行政法规和规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）项目设计

工程地点：越秀区工人文化宫（职工之家）：越秀区淘金东路133号之一201房（淘金家园三期C4-7.8栋二层）；越秀区工人文化宫（职工服务中心）：越秀区淘金东路131号之一201房（淘金家园三期C4-6栋二层）。

工程内容：项目主要对越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）进行室内装修及室外配套工程设计，其中，职工之家建筑面积1258㎡，职工服务中心建筑面积630㎡。设计工作包括但不限于：室内装修设计（包括但不限于硬装材料、软装材料、活动家具等设计选型）、结构加固设计、机电设计（包括但不限于强电、弱电、暖通、给排水等）、建筑消防专项设计、室内景观设计、室内标识设计、室内灯光设计及建筑泛光照明设计等工程设计。

工程立项批准文号：项目代码2208-440104-04-01-847593

资金来源：上级工会工作经费补助和越秀区总工会配套投入的工会经费构成。

二、工程承包范围及承包方式

（一）承包范围：对越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）进行室内装修及室外配套工程设计，其中，职工之家建筑面积1258㎡，职工服务中心建筑面积630㎡。

（二）承包方式：

本工程实行全过程限额设计，发包人有权在限额范围内，根据对承包人的承包范围和承包工程量进行适当调整。

三、合同工期

计划工期：30日历天

- 设计合同签订后5天内提交概念设计方案；

- 概念设计方案确认后5天内，提交设计方案；

- 设计方案确认后5天内，提交初步设计文件及概算编制文件；

- 初步设计确认后15天内，提交施工图设计文件及预算编制文件。

具体以招标人实际要求通知为准。

四、质量标准

工程质量标准：

五、合同价款

合同价款暂定为￥        元（大写：人民币        ）。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1.本合同履行期间发包人与承包人双方签订的补充合同（协议）或修正文件；

2.本合同协议书；

3.国家、广东省、广州市关于本工程设计的有关文件（发包人在收到后尽快通报给承包人）；

4.发包人针对本工程建设管理的各项制度、规定；

5.中标通知书；

6.本合同专用合同条款；

7.招标文件及附件（包括补充、修改、澄清文件及答疑纪要等）；

8.本合同通用合同条款；

9.投标文件及附件；

10.标准、规范和其他有关技术文件；

11.合同附件（工程质量保修责任书、标函承诺书、项目负责人驻场承诺书、工程建设廉政协议书等）；

14.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人承诺

发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、如本合同需缴纳合同印花税，发承包人需在有关税务部门规定期限及结清本合同费用前自行缴纳，各付各税。

十、合同生效

合同订立时间：年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定：双方签名、盖章后生效。本合同正本一式贰份，发包人执壹份、承包人执壹份；副本贰份，发包人执壹份，承包人执壹份。

（本页无正文）

发包人：                                               承包人

（盖章）　　　　　　　　　　　　                      （盖章）

地址：                                     　　         地址：

法定代表人：                                           法定代表人：

委托代理人：                                           委托代理人：

电话：                                                 电话：

传真：　　　　                                         传真：

开户银行：                                             开户银行：

帐号：                                                 帐号：

纳税人识别号：                  　　                   纳税人识别号：

邮政编码：                                             邮政编码：

## 第二部分 设计合同条款

工程名称：

工程地点：

设计证书等级：

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担设计工作。依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 本合同签订依据

1.1中华人民共和国的法律、法规、司法解释、部门规章、地方性法规、广东省、广州市现行有关法律、法规和相关的工程设计技术规范、规定及标准；

1.2发包人提供的设计任务书；

1.3本项目的立项批复文件；

1.4发包人提供的规划建设主管部门对本项目的规划设计要点；

1.5发包人提供的本项目基础资料；

1.6合同双方签署的本合同及一切附件和补充文件；

1.7设计和建设过程中的政府审批意见，政府或发包人委托或组织的评分机构（会议）提出的及发包人发出的阶段性书面意见，双方来往的各类书面文件、会议纪要等；

1.8中标通知书；

1.9招标文件；

1.10设计人参加投标的方案，以及评标委员会的意见、发包人提出的修改意见，使用权属于发包人的其他投标方案。

第二条 合同文件的优先次序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分，并互为补充和解释，如上述部分存在冲突之处，以如下先后排列次序为优先：

2.1合同实施期间双方签订的合同补充或修正文件；

2.2合同条款；

2.3中标通知书；

2.4招标文件的问题澄清；

2.5投标文件的问题澄清；

2.6招标文件；

2.7投标文件；

2.8组成合同的其他文件。

第三条 本合同设计项目的名称、规模、阶段、设计内容及设计估算投资

3.1工程名称：

3.2规模：

3.3阶段：

3.4项目设计内容：

3.5设计估算投资：项目投资估算总投资金额为    万元。

第四条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 合同签订后 个工作日内 |  |
| 2 | 设计基础资料 | 1 |  |  |
| 3 | 政府有关批文及各阶段批复文件 | 1 |  |  |

第五条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 方案设计阶段 |  |  |  |  |
| 1 | 概念设计图 | 8 | 合同生效后5天内 |  |
| 2 | 设计方案 | 8 | 概念设计方案确认后5天内 |  |
| 3 | 初步设计及概算编制文件 | 8 | 设计方案确认后5天内 |  |
| 施工图设计阶段 |  |  |  |  |
| 4 | 施工图设计文件及预算编制文件 | 15 | 初步设计确认后15天内 |  |
|  | 电子文件 |  | 与上述文件同时提交 |  |

注：设计人向发包人提交的电子版本的设计文件应适用如下标准：

1、文字资料应当使用MicrosoftWord及Excel软件。

2、图纸资料应当使用AutoCAD及pdf文件，其中AutoCAD文件格式使用dwg格式。

3、提供CAD图纸的同时应提供所有图纸中所使用的字体文件。如有外部引用，必须包含所有外部引用的全部文件及字体，文件名必须与图名相对应，每个文件对应一张图并注明版本号。

4、效果图资料使用jpg格式的文件。

5、项目电子图纸、图片及文字资料所有权归发包人，设计人不得对所提交电子文件设置加密锁、只读格式、附带专项软件启动条件，以及发包人认为不合理的限制格式。

5.1设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及其电子版本。

5.2设计图纸含总体规划方案设计图、总设计说明以及必要的设计资料和设计计算书等附件。

5.3设计人应按发包人制定的项目编码方式进行文件、图纸的编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度。

5.4设计人须向发包人提交设计施工图纸12份、设计计算书2份、相应的电子设计文件及文档2份（刻制成光盘）。

5.5在提交施工设计文件的同时或发包人要求的其他时间，设计人提供进行相关工作所需的工程概况、工程量清单，各一式12份。

5.6合同双方取得设计文件或资料后应办理签收手续。

5.7设计人自行承担办理运输或邮寄或电传设计文件、资料所需的费用。

5.8设计人将设计文件交至发包人日常办公所在地或发包人临时指定的地点。设计文件的收发、传送管理按发包人有关规定办理。

5.9设计总说明必须于提交各阶段成果时同期交付。

5.10分包设计费已含分包单位（主设计单位）晒图费用，设计分包单位晒图不再另行支付费用。

5.11本合同生效之日起至竣工验收合格后满 2 年为止为服务期限（工程质量缺陷保修期）。在工程缺陷保修期内，若发现工程设计未能满足本合同的要求，设计人须继续提供服务，直至满足要求为止，对此发包方不额外支付费用。

第六条 设计费金额及支付方式

6.1设计费按国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）参考计取。其中，专业调整系数为1.0，复杂程度系数为0.85，附加调整系数为1.0。本项目设计费总额暂以工程费318.92万元计算，暂定为13.778507万元人民币。当甲乙双方签订合同时尚未审定本合同乙方设计范围的工程概算时，则以投标工程投资估算中的建筑安装工程费为基数计算出设计收费暂定价；审定本合同乙方设计范围的工程设计概算后，本合同设计收费金额以审定的工程概算中建安费（不含暂列金额、不含电梯及分体空调设备）的累计总额为计费额按本合同有关约定相应调整。设计费总额包含本合同项目的全部设计费用（含各阶段的专家评审费）、设计文件修改费用、招标配合费用、驻场服务费用、设计调研费、配合发包人进行报建、报审、验收工作、设计人委托有工程造价咨询资质单位编制初步设计概算的费用、竣工图编制费等设计人为完成本项目设计工作所发生的所有费用及税金。本项目竣工图编制费及预算编制费实行固定总价包干，中标价即为最终结算价，但不得超过最终审定的概算价及招标时的最高投标限价，最终结算价以第三方审定的金额为准。

6.2工程设计费结算价以第三方造价咨询审核单位审定金额为限额，并参考国家计委、建设部颁发的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）及设计费率（中标下浮率）浮动幅度进行计费，最终结算价以第三方审定的金额为准。

6.3在签订合同或结算阶段，如发包人发现设计人的投标报价不符合招标文件规定的，可进行修正，设计人不得有异议。

6.4设计费的支付：

6.4.1 本合同签订且发包人收到设计人请款申请及发票后15天内，向设计人支付合同暂定价20%作为预付款（合同进行结算时，预付款抵作设计费）。

6.4.2设计人交付方案设计阶段所有设计资料、请款申请以及发票，并通过发包人审查确认后15天内，发包人向设计人支付合同暂定价30%。

6.4.3设计人交付施工图阶段所有资料、请款申请以及发票，并通过施工图审查后15天内，发包人向设计人支付合同暂定价。

6.4.4本设计合同范围内所有施工项目竣工验收合格，设计费完成结算且发包人收到设计人请款申请及发票后15天内，发包人向设计人累计支付至结算价90%。

6.4.5本设计合同范围内所有施工项目完成竣工结算，经发包人确认设计人在工程实施过程中未发生因设计的原因引起的超限额设计及重大设计变更（工程造价超过10万元）等，且发包人收到设计人请款申请及发票后15天内，发包人向设计人累计支付至结算价100%。

6.4.6发包人支付的设计费中包含了设计人履行合同所需的所有支出，设计人请款时同时开具发票，税金由设计人自理。

6.4.7发包人付给设计人的款项为设计人与本项目有关的唯一报酬，设计人在与本项目有关的活动中，或在履行合同义务时，不应为私利而接受佣金、回扣或类似费用。

第七条 双方的权利与义务

7.1发包人义务

7.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在约定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

7.1.2发包人所提供的设计依据仅为参考，最终以政府规划部门批复的相关文件为准，如政府批复的规划设计依据与发包人提供的设计依据不符，由此产生的设计修改费用已包含在设计费总额内，发包人不再另行支付，项目立项投资调整引起的设计修改除外。

7.1.3发包人要求设计人比合同约定时间提前支付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

7.1.4发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

7.2设计人义务

7.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规定及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

7.2.2设计采用的主要技术标准：现行国家有关技术标准。

7.2.3设计合理使用年限按国家规定。

7.2.4设计人按本合同第三条和第五条约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

7.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对设计的内容做必要调整、补充及修改。设计人按合同约定时限交付设计资料及文件，并负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

7.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

7.2.7对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，在发包人提出特别要求时，设计人必须提供设计输入条件、基础数据、计算原理和方法以及计算成果，方便发包人在必要时使用其他计算程序进行验算。设计人有解释的义务，不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

7.2.8设计人应承担现场工作必要的费用，包括交通、伙食、差旅、办公费等。

7.2.9设计人须承担确保设计协调和设计服务工作质量所必需的各种设计方案评审会议及专家费用等。

7.2.10在项目实施过程中，如非因设计人原因所引起的设计变更，需重新进行方案报审或施工图报建的，若设计变更后的方案经建设部门审批或施工图报建经规划部门批准的，则设计变更部分按设计单位投入的人员、材料成本给予补偿（但设计收费及成本补偿总额不得超过招标的规模标准，否则须按有关规定另行招标）；若设计变更后的施工图报建未经建设或规划部门批准的，则设计变更部分不另行计取设计费，费用已包含在原设计费总额内。

7.2.11如果施工图预算超出经确认的立项投资，设计人必须对施工图进行修改，项目立项投资调整而引起的设计概算修改除外。

7.3发包人权利

7.3.1 享有设计人设计文件的版权、所有权和全部使用权。

7.3.2 设计人在设计投资控制、设计进度控制、设计质量控制、设计组织及人员管理、设计配合、设计服务、设计分包管理等方面履行义务不符合合同规定时，发包人有追究违约责任、要求赔偿损失等权利。

7.3.3 发包人有权聘请设计咨询单位作为本合同约定项目的设计咨询和设计监理，设计人应接受该设计咨询单位按照相关设计咨询法规和发包人赋予的权利所进行的咨询和监理工作。此外，发包人还有权聘请国内具备相应资质的监理公司作为本合同的设计监理，设计人应接受专业监理公司提出的合理意见。

7.3.4 设计变更的审批权、设计进度的监督权。

7.3.5 其他依据合同和法律规定属于发包人的权利。

7.4设计人的权利

7.4.1按时收取设计费。

7.4.2 拥有设计成果的署名权。

7.4.3 在设计方案、图纸未审批之前和不影响工期的情况下，有权提出修改方案、图纸的建议。

第八条 违约责任

8.1设计人未按约定时间提交设计成果的，每超过一日，应减收设计费的万分之一作为违约金。

8.2发包人未按约定时间支付设计费的，每超过一日，应按设计费的万分之一向设计人支付违约金。

第九条 设计投资控制

9.1限额设计

9.1.1本工程建筑安装工程费用设计限额约为￥      万元人民币。发包人据此制定投资分解目标，实行限额设计。在保证设计质量的前提下，设计人应按投资限额进行设计，严格控制设计变更，确保工程概、预算不突破限额目标。

9.1.2设计人遵循功能适用、标准合理、经济合理的原则开展设计，在投资限额目标的基础上结合项目设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制设计概、预算时逐步细化落实。

9.1.3设计人有关设计的任何修改、变动或由于修改设计所引起的工艺、技术材料、设备的变更如引起投资限额的突破均须经过发包人审批同意。

9.1.4非建设单位原因或非不可抗力因素，对设计进行变更或设计人突破工程投资限额设计，视为严重违约，应承担相应责任，并从总设计费中扣除变更部分或超出限额部分的设计费的两倍作为处罚。

9.2设计优化和技术经济分析论证

9.2.1设计方案必须进行技术经济分析。通过对设计方案、工艺、设备等进行全面的评价，在满足功能要求的前提下采用技术经济优化，可以有效控制工程投资的方案。

9.2.2在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中凡能进行定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时向发包人提供技术经济分析资料，以力求设计成果能充分体现设计优化的原则。

9.2.3对于超投资限额的，应在保证设计质量的前提下自行修改，如确实需要增加的，必须报发包人审查，取得发包人书面同意后方可修正。

9.3设计变更

9.3.1工程建设过程中因各种原因所发生的设计变更，按广州市及发包人相关规定执行。设计人在办理设计变更手续时，应明确设计变更的原因、种类、责任认定等。

9.3.2设计人应承诺能够根据工程需要修改设计，对所承担项目设计的完整性负责，且修改设计完成时限应满足工程建设需要并符合本合同要求。

第十条 设计质量的组织保证与人员管理制度

10.1设计人应根据设计任务建立项目组，从组织上保证投入的人力、物力能满足设计开展的需要，保证不同设计时段、阶段设计工作的连续性和外部接口衔接的连贯性。

10.2在设计高峰或发包人认为有必要时，设计人必须集中设计人员确保设计进度，凡因人员不到位而影响设计工作的，发包人有权根据实际情况扣减设计费直至解除合同等。

10.3设计人必须加强设计人员职业操守的教育，本项目设计人员需共同遵守设计人员职业道德守则，并严格遵守以下规定：

10.3.1严防重产值、轻质量倾向，确保公众人身及财产安全。

10.3.2禁止向发包人及施工单位推销材料、设备，或以倾向性、排他性设计变相推销。

10.3.3禁止与材料、设备供应商串通，设计中选用价高质次的材料、设备。

10.3.4禁止与材料、设备供应商串通，在材料、设备的监造或调试过程中对不合格材料、设备产品进行包庇或以次充好，提高产品验收级别。

10.3.5禁止与施工单位串通，对不合格材料、设备、产品、工程进行包庇及验收。

10.3.6禁止与施工单位串通，对材料用量、工程量进行虚假签认。

10.3.7禁止与施工单位串通，不合理提高施工难度及增加材料用量，以增大施工费用，获取不正当收益。

10.4凡违背以上规定者，一经查实，发包人有权向有关部门反映情况，追究设计人及有关责任人相关责任，要求赔偿相关损失，并将上述违反职业道德的行为通过新闻媒体公诸于众，情节严重者移交司法机关追究法律责任。

第十一条 设计质量控制

11.1发包人要求设计人在设计过程中考虑工程实施时的可操作性，对方案的实施工序提出相应的技术要求，特别是关键工序，应明确提出工艺要求、质量控制要求。超越目前国内施工单位平均技术水平的设计方案、施工方法，设计人应提出合理理由和可行的实施方案，报发包人同意后方可采用，否则，发包人有权要求设计人修改设计。

11.2设备国产化应当做到选型设计而不是科研开发设计，原则上要求所采用的设备和系统技术是成熟的，对于新技术、新成果的运用设计人必须有把握，并有相应的工程实践和实际应用经验供参考。

11.3设计人应加强设计标准化工作，组织采用统一的模数、参数和标准构配件，推广标准设计的运用，针对本工程的特点提出标准化设计建议，如标准平面、标准断面、标准设备选用等，将设计人积累的经验加以总结，提高设计水平和工作效率。

11.4如果设计人交付的文件或图纸不符合本合同及附件的约定和要求，发包人有权拒收，设计人应在收到发包人通知后5天内免费将所有符合规定的设计文件交付给发包人， 且文件交付时间仍应符合本合同要求，否则承担相关违约责任。

11.5发包人重视处理好投资、设计费和设计质量之间的关系，充分重视发挥设计人员积极性在保证项目质量、投资控制方面的作用，使设计费与设计工作量匹配，尽量避免各系统、工点项目在设计取费上的不均衡。

11.6对设计创优完成情况发包人满意的，取得一定实际绩效，并表现突出的，发包人给予设计方通报表扬。

第十二条 建筑材料和设备的选用

12.1设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业选用的材料、设备），在进行性能价格比的分析后，原则上优先选用国内的产品。但对一些关系到建筑物的形象、功能档次的建筑材料、设备，国内没有的或国内材料、设备性能（功能）不能达到设计要求或价格高时，应选用进口材料、设备。设计中选用的材料、设备均须按中国、广东省、广州市有关法律和行政法规、规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。

12.2对于由发包人推荐的候选建筑材料和设备，设计人须帮助发包人鉴别其优劣并提供相关咨询意见，发包人不需为此额外支付任何费用。

12.3 从国外进口的建筑材料、设备等，设计人原则上须向发包人推荐三家以上可供货的国外厂商名称、产品质量标准、价格资料等，并提出评估意见（必要时还须提供推荐的供应厂商以往业绩）。推荐材料不能含有任何倾向性和排他性，设计人不得推荐或选用具有唯一知识产权特征的独家产品，如确有必要，设计人应提前取得发包人或设计咨询方的认可。

第十三条 进度计划

13.1设计人必须在合同约定的时间和期限内按发包人要求施工图阶段开始和完成设计，但根据合同约定的延期除外。

13.2设计人根据合同约定及工期总体策划的要求编制各阶段设计进度计划和各专业的出图计划，各阶段中间检查内容、时间、次数和提交的设计文件、图纸，经设计咨询单位审核和发包人审查、平衡后执行。设计人根据设计进展编制短期设计计划，以使设计进度在受控状态下进行，同时便于发包人及时与设计人协调。

13.3设计进度计划应体现事前、事中、事后进度控制，应有工作流程、进度控制措施、组织措施、及时措施等内容，必须考虑工程招标、设备采购、材料准备等因素，提供满足上述工作所需要的有关设计文件。

13.4设计人编制的设计进度除合同附件要求的内容外，应确定项目总进度目标与详细的分进度目标。严格按照合同规定时间提交相应的设计成果。

第十四条 进度控制的要求和办法

14.1发包人按进度计划检查设计完成情况，检查内容包括设计进展、设计质量、限额设计落实情况、设计成果提交情况等，发现问题，有权督促设计人采取组织、经济及技术措施予以纠正。

14.2设计人严格按照进度计划开展和组织设计工作，接受发包人根据合同和进度计划进行的各种设计跟踪、工作检查和协调要求。

14.3设计人根据设计开展情况编制月工作汇报和下月进度计划，提供有关设计信息，协调发包人掌握设计工作的整体进展情况。设计人每周按要求向发包人报告进展情况。发包人有权要求修改、调整进度计划并要求设计人执行。

14.4对于设计人书面反映的重大技术问题和重大原则问题，发包人应在10日内予以确认或反馈意见，需要发包人协调的，由发包人组织协调。

第十五条 关键点控制

15.1发包人对关键点的设计工作重点检查，根据设计进展的实际情况提出相应的意见、要求，发现偏离，及时要求设计人调整人员、调整计划和调整工作部署。

15.2发包人对关键点的关注而提出的要求、措施或决策，不因此承担设计人应负的责任，如由此而影响设计工作的正常进行，设计人应提出解决问题的方法，属发包人决策不合理的，设计人有责任告知发包人，发生合同外费用的，需事前提交发包人确认。

15.3设计人应当根据设计行为指定设计工作整体的季度网络图，确定其中的关键点，加强过程控制确保关键点设计按进度计划完成，使整个设计工作处于受控的状态。

15.4设计人应根据发包人要求的进度指定工作计划、组织保证措施，确保投入的人力、物力能满足设计工作的需要，确保关键点的设计工作按时完成。

15.5无论何种原因影响关键点设计进度的，发包人关于消除影响、保证进度的措施、指令，设计人必须采取相应的组织措施、技术措施予以执行，并接受发包人的检查。

第十六条 设计为用户服务，为工程服务

16.1除发包人已批准的设计文件组成清单内容外，发包人有权要求设计人补充完成增加工程实际所需要的相关的设计图纸。

16.2设计要考虑工程实施的需要，在计划、工期上要根据工程总体策划考虑工程招投标、设备采购、施工组织所需要的时间，提前交付设计文件。

第十七条 设计服务

17.1设计人的主要工作如下：

17.1.1参与设计的技术协调会，做好设计交底工作。

17.1.2各施工阶段开始前，按设计人员的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题。

17.1.3现场服务：指派设计人员常驻施工现场，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，直至工程竣工验收合格止。当建设过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可在5天内书面提出解决意见。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。

17.1.4提供设备、材料订货清单，同时原则上须向发包人公正推荐三家以上供应商及提供相关资料，所提供的供应商和相关资料不得有倾向性和排它性。

17.1.5对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已定设备、材料的验收工作。

17.1.6协助指定设备系统的调试计划和参与设备试车调试。

17.1.7参与工程竣工验收，参与编写工程总结。

17.1.8项目负责人应参加发包人召开的协调会、调度会。

17.2根据工程进展情况和需要，对一些特殊工程，设计人应向发包人提供施工组织设计的书面建议，编写工程施工技术标准（施工作业指导书），对设计各部分所应满足的规范、标准进行总说明，对各条文进行摘录汇编。若对超规范（标准）之处，应初拟技术标准，以供专家论证后执行。

17.3如按广州市工程档案资料备案相关规定，需设计人在工程竣工图纸上盖章的，设计人应按规定盖章，不另行向发包人计取费用。

第十八条 知识产权

18.1本项目设计的署名权归设计人所有，其它著作权和使用权归发包人所有；发包人、设计人双方均不得将此项目的设计文件（资料）用于其它工程项目，否则视为侵权；对署名权或其他版权产生侵害的一方承担由此引起的一切法律责任。

18.2设计人保证本项目设计文件未侵犯其他方的知识产权，否则必须承担由此而引起的全部法律责任，并保证发包人可无障碍的使用相关设计文件，如发包人不同意使用侵权设计文件的，设计人应负责按相同设计质量及标准予以重新设计并不增加设计费用。

18.3发包人拥有设计人为本项目设计且按本合同要求所提交的全部设计文件的所有权及完全使用权。

18.4设计人承诺自本合同签订之日起，为本项目所做的全部设计文件，不再用于其他任何项目的设计，否则，视为设计人严重违约，设计人应返还本合同所有已付费用，发包人有权追究设计人因此引起的其他法律责任。

18.5任何一方不得泄露对方的技术资料和商业秘密。

第十九条 法律适用及争议解决

19.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议均受中华人民共和国法律管辖。

19.2凡因履行本合同而引起的一切争议或与本合同有关的争议，应由甲、乙双方通过友好协商解决。协商不成时，双方均同意向工程所在地人民法院起诉。

19.3在诉讼过程中，除接受诉讼的部分之外，其他合同条款甲、乙双方均须继续履行。对发包人按约定解除合同的，双方应协商解决争议；无法协商而通过诉讼方式解决争议的，设计人除应及时移交材料和退场外，不得妨碍发包人另行委托他人实施本建设项目的工作。

第二十条不可抗力

20.1因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.2当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应在不可抗力发生后3日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在不可抗力发生后7日内提供证明。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

第二十一条合同终止

本合同的权利义务终止后，当事人应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密义务。

第二十二条保密责任

发包人、设计人双方均应保护在合同履行过程中知悉的对方的经济、技术保密信息，未经对方同意，不得泄露，否则，责任方应承担赔偿责任。

第二十三条其他

23.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，设计人应无条件服从。

23.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由设计人自费向有关出版部门购买。

23.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需差旅费由发包人承担。

23.4专家评审人选由发包人负责，专家评审产生的费用（包含评审费、场地费、交通费、通讯费、食宿费、资料费等）均由发包人负责。

23.5本合同经双方签字盖章后生效。

23.6本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

# 第九章  投标格式

附件1

投标文件编制要求

- 1.投标文件

- 投标文件由下列资料组成。

(a) 资格审查文件；

(b) 商务文件；

(c) 技术大纲。

上述文件按顺序编排装订成册，封面：写明“        工程设计投标文件”字样、投标人名称并加盖公章。

- 2.资格审查文件

- 2.1  资格审查文件内容：

(a) 资格审查文件封面：写明“        工程设计资格审查文件”字样；

(b) 目录；

(c) 填妥并签字盖章的《投标书》（格式见附件2）；

(d) 填妥并签字盖章的《合作设计协议》（外国或香港、澳门、台湾的设计企业提供）（如有，格式自定）；

(e) 填妥并签字盖章的《投标人声明》（格式见附件3）；

(f) 投标人营业执照复印件；

(g) 投标人资质证书复印件；

(h)项目负责人资格证书；

(k) 投标人认为有必要提供的其他资料。

- 3.商务文件

3.1投标文件内容如下，统一打印为A4文本。

(a) 商务文件封面（格式自定）：写明“        工程设计商务文件”字样；

(b) 法定代表人证明书和授权书（格式自拟）；

(c) 相关业绩；

(d) 拟派项目负责人注册执业资格证书复印件；

(e) 拟派各专业负责人注册执业资格证书复印件或职称证书复印件及工作简历（格式见附件4、附件5）；

(d) 《设计费报价表》（附件6）；

(e) 《工期计划表》（施工图设计的总工时和工期）；

(f) 投标人认为有必要提供的其他资料。

4.技术大纲

技术大纲封面（格式自定）：写明“        工程设计技术大纲文件”字样；若有展示图纸的可提供（内容可参考综合评分表 技术大纲评分点编制）。

- 5.其他

5.1  电子文件刻录光盘1套，以PDF格式制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理。电子文件应与投标人提交的纸质投标文件内容一致、完整。电子文件与纸质投标文件存在差异的，评标委员会的评审以纸质投标文件为准。

5.2  文本文件与计算机文件一起用不透明包装物包装密封。

5.3  投标人应按1正4副的份数提交投标文件。

5.4  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，副本可以是正本的复印件，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

5.5  投标文件封面、投标书必须有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖投标单位公章。投标文件中递交的法定代表人证明书、授权委托证明书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则证明书无效。

5.6  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应盖校对章或法定代表人签字（或盖私章）或委托代理人签字（或盖私章），并加盖单位公章。

5.7  投标文件的包封、密封和标记

5.7.1投标文件的包封要求：正本（1本）、副本（4本）一起包封；

5.7.2投标文件的密封要求：投标人应确保密闭封装、并加盖骑缝公章。

5.7.3投标文件的标记要求：每个包封上应具有以下标记：

招标人的名称和地址；

项目（填入工程名称）

年    月    日    时    分前不得开封

5.7.4在包封上应写明投标人的名称与地址，以便投标被宣布迟到时，能原封退回。

5.7.5如果包封上没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件，招标人予以拒绝，并退还给投标人。

附件2：投标书

投标书

项目名称：                                           。

致：                                    （招标人、招标代理机构名称）

我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。我方愿以《设计费报价表》的投标报价，承包本次招标所包含的工作，并承担质量缺陷责任。我方项目负责人是       。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

本投标书同时作为法人证明书或法人授权委托书。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

项目负责人：（签字或盖章）

地址：

邮政编码：

电话/传真：                    /FAX

电子邮箱：

开户银行名称、帐号：

开户行地址/电话：

日期：       年    月    日

附件3：投标人声明

投标人声明

本招标项目招标人及招标监管机构：

本公司就参加        投标工作，作出郑重声明：我方与招标人过去3年内无合同履约纠纷，不存在以下规定的任何一种情形：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（5）为本招标项目的代建人；

（6）为本招标项目的招标代理机构；

（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（9）被依法暂停或者取消投标资格；

（10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（11）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（12）在最近三年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（14）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（15）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的。

特此声明。

投标人：(盖章)

年   月   日

附件4：拟投入人员名单

拟投入人员名单

| 序号 | 姓名 | 专业分工 | 专业职称 | 工龄（年） | 主要作品、业绩、著作名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  | … |  |  |  |

注：1、本表后附各专业人员的《主要人员简历表》及职称证书或注册执业证书扫描件。依据《广东省住房和城乡建设厅关于印发香港工程建设咨询企业和专业人士在粤港澳大湾区内地城市开业执业试点管理暂行办法的通知》（粤建规范〔2020〕1号，详见链接：http://zfcxjst.gd.gov.cn/xxgk/wjtz/content/post_3137220.html），自2021年1月1日起，经备案且备案的业务范围满足招标文件要求的香港企业参加设计项目的投标，允许经备案且备案x的业务范围满足招标文件要求的香港专业人士担任设计项目管理团队中的相应职务。满足前述内容的香港企业及香港专业人士参与本次投标的，应按招标文件要求提供满足评审的相关证明文件。

2、投入人员必须为投标单位人员，须提供投入人员近1个月（2022年9月）在投标人单位购买社保的证明。（本项目社保缴纳期限包含疫情期，若当地政府部门允许企业在疫情期间缓缴社会保险费且投标人未缴纳的，投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。确定中标人后，招标人将采取有效措施，核实后续中标人管理团队的社保补缴情况）。

### 附件5：主要人员简历表

主要人员简历表

:

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书 （或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事设计工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

附件6：设计费报价表

设计费报价表

项目名称：越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）项目设计

| 项目 | 序号 | 报价内容 | 最高投标限价（万元） | 下浮率 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）项目设计 | 1 | 工程设计费 | 11.676107 | % |  |
|  | 2 | 竣工图编制费 | 0.9344 | / |  |
|  | 3 | 预算编制费 | 1.168 | / |  |
|  | 合计 |  | 13.778507 | / |  |

注释：投标人根据《勘察设计费报价表》的要求进行报价。投标人报价应不高于限价。

附件7：投标人已完成项目情况

投标人已完成项目情况

| 合同签订时间 | 项目概况 | 业主单位 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①投标人应将近3年内已完成的类似设计项目情况填入本表中，以合同签订时间为准。

②项目概况包括：项目名称、项目等级、规模、建安费或总投资。

③完成情况：已完成施工图设计或已竣工。

④投标人应随本表出具所填项目的合同文本、中标通知书（或免招标证明文件）和初步设计审查证明或施工图审查备案证明（复印件），否则，招标人将不考虑投标人所填项目的业绩。合同文本应含：项目名称，甲、乙方单位名称，设计工作内容、工作时间，甲、乙方单位签约人签名及单位公章等内容。

⑤投标人所提供的证明材料，应如实反映出各设计项目的建设规模，如里程、等级、桥梁跨径、长度等相关数据及履约评价。

附件7：资格审查表

资格审查表

项目名称：

| 序号 | 投标人名称 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请人与招标人过去3年内无合同履约纠纷，没有不得参加投标的情形。 |  |  |  |
| 2 | 申请人的资质满足招标公告规定 |  |  |  |
| 3 | 外国或香港、澳门、台湾的设计企业申请投标的，已按规定选择一家符合上述条件的企业进行合作设计 |  |  |  |
| 4 | 申请人拟派项目负责人资格满足招标公告规定 |  |  |  |
| 5 | 申请人已按照规定格式和内容签署盖章《投标人声明》 |  |  |  |
| 6 | 投标人未被纳入国家、市、区的失信联合惩戒名单且被限制参加财政投资工程或政府投资工程或建设工程投标的（具体名单以递交投标文件截止时间“信用广州”https://credit1.gz.gov.cn/sgs/sgsXkNew公布的“失信黑名单”为准） |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“通过”或“不通过”。

2、表中出现一个或以上“不通过”，即该投标人的评审“结论”为“不通过”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“通过”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附件8：有效性审查表

有效性审查表

项目名称：

| 序号 | 投标单位 审查项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未发现投标人与招标人、评标委员会成员或者其他投标人串通投标 |  |  |  |
| 2 | 封面已盖投标人公章 |  |  |  |
| 3 | 《投标书》已盖投标人公章 |  |  |  |
| 4 | 《投标书》已有法定代表人或者其授权代表签名或盖章 |  |  |  |
| 5 | 《投标书》按招标文件规定的格式填写，没有出现内容不全或者关键字迹模糊无法辨认 |  |  |  |
| 6 | 未发现证明材料弄虚作假 |  |  |  |
| 7 | 按照招标文件要求进行投标报价 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过并进入下一阶段评审 |  |  |  |

备注：1、根据本表的审查项目，填“是”或“否”。

2、表中出现一个或以上“否”，即该投标人的评审“结论”为“否”，即该投标人不进入下一阶段评审。

3、表中全部评审结果为“是”，视为同意进入下一阶段评审。

4、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过符合性审查，进入下一阶段评审。

评委签名：                     日期：

附件9：综合评分表

综合评分表

项目名称：

| 序号 | 项目 | 分值分配 | 内 容 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 设计技术大纲 [50] | 对本项目的认识、理解（10分） | 对本项目设计内容的理解充分、分析准确；对设计范围的把握准确；对设计任务书的理解和分析准确。 （好得8-10分；中得4-7分；差得0-3分）。 |  |
|  |  | 质量管理及质量保证措施（10分） | 设计质量管理体系完善，针对本项目特点，从设计人员专业配备、各专业之间的配合、设计统筹管理、如何避免自身原因引起的错漏碰、如何减少设计变更控制投资等方面提出切实可行的设计质量管理及质量保证措施，确保实现设计工作的质量目标（好得8-10分；中得4-7分；差得0-3分）。 |  |
|  |  | 设计进度安排及保障措施（10分） | 根据本项目建设工期要求，结合自身的管理经验及实际情况，制定设计工作计划安排，并从设计人员数量及专业的安排、各专业之间的配合、统筹管理等方面提出相应的进度保证措施。进度保证措施满足工期要求、技术服务保障措施得力、有针对性。 （好得8-10分；中得4-7分；差得0-3分）。 |  |
|  |  | 设计重点、难点分析及解决措施 （10分） | 充分分析本项目设计的重点、难点，针对本项目设计的重点、难点，提出针对性的解决措施，合理化建议切实可行。。 （好得8-10分；中得4-7分；差得0-3分）。 |  |
|  |  | 投资控制 （10分） | 工程总投资合理，节约工程总投资的措施及理由合理、可信、可行，投资估算编制依据正确，达到相应的深度要求，编制质量高。 （好得8-10分；中得4-7分；差得0-3分）。 |  |
| 二 | 设计商务文件 [30] | 企业类似业绩 （9分） | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止，承接过项目总投资200万元（或以上）或设计费18万元（或以上）的建筑工程设计类似业绩，每项得3分，本小项最高得9分。 （注：类似工程设计业绩证明材料以设计合同为准，若无法证明业绩金额大小的，可采用发改立项批复文件或初步设计评审文件或者施工图审查合格证书等文件证明。时间以合同签订日期为准。） |  |
|  |  | 企业业绩获奖 （6分） | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间止企业业绩获奖： 1.获行业级或以上奖项每项得3分； 2.获省级奖项，每项得2分； 3.获市（含副省级）奖项，每项得1分。 本项最多得6分。 注：企业业绩获奖是指与本次招标专业内容相对应的由住建部颁发的全国优秀工程勘察设计奖、中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖、省级工程勘察设计行业协会颁发的省级优秀勘察设计奖；由国务院颁发的国家科学技术奖、住建部的华夏建设科学技术奖励委员会颁发的华夏建设科学技术奖、省级人民政府颁发的省科学技术奖。市级(含副省级)工程类奖是指市级(含副省级)建设行政主管部门认可或批准的行业协会颁发的“优秀工程勘察设计奖”、市级(含副省级)人民政府颁发的“市(含副省级)科学技术奖”。国家级（国家科学技术奖、全国优秀工程勘察设计奖）分值＞行业级（华夏建设科学技术奖、全国优秀工程勘察设计行业奖）分值＞省级（省科学技术奖、省优秀工程勘察设计奖）分值>市级(含副省级)（市(含副省级)科学技术奖、市(含副省级)工程勘察设计奖）分值，各级奖项的一等（金）奖、二等（银）奖、三等（铜）奖具体分值可不再细分，也可由建设单位细化。同一项目按最高奖项只计算一次，不重复计算。 |  |
|  |  | 人员配备及技术水平 （8分） | 项目负责人：具有高级工程师（或以上）技术职称，得2分；具有中级工程师技术职称的，得1分； 建筑专业负责人：具有高级工程师（或以上）技术职称或注册建筑师资格的，得2分；具有中级工程师技术职称的，得1分； 给排水专业负责人：具有高级工程师（或以上）技术职称或注册公用设备工程师（给水排水）资格的，得2分；具有中级工程师技术职称的，得1分； 电气专业负责人：具有高级工程师（或以上）技术职称或注册电气工程师（供配电）资格的，得2分；具有中级工程师技术职称的，得1分； |  |
|  |  | 企业科研创新能力 （4分） | 投标人具有有效期内的高新技术企业称号（高新技术企业由科技行政部门认定）的，得4分。本项最多得4分。提供证书复印件并加盖公章，不符合则不得分。 |  |
|  |  | 信誉 （3分） | 投标人同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期限之内的，得3分；同时具有其中2个的，得2分，只有其中一个的，得1分。 （注：提供证书复印件并加盖公章）） |  |
| 三 | 投标报价部分 [20] | 投标报价 （20分） | 以评标基准价作为计算各有效投标价得分的基础，当有效投标报价等于评标基准价时得20分；投标有效报价与评标基准价之差，每上偏1%扣1分，下偏1%扣0.5分，最多扣20分。本项最高分为20分，最低分为0分。 |  |
| 四 | 总计 | 100 |  |  |

注：1. 评标基准价计算方法：当通过初步评审且投标报价位于最高投标限价的[80%，100%]的有效投标人大于5名时，去掉该区间内一个最高价和一个最低价，取该区间内余下投标价的算数平均值作为评标基准价。当通过初步审查且投标报价位于最高投标限价的[80%，100%]的有效投标人小于或等于5名时，取所有该区间内的有效投标价的算术平均值作为评标基准价；若无报价位于该区间内，则以最高投标限价的80%作为评标基准价。

2.投标人的综合得分为各评委的算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

附件10（本页接收投标文件时使用，结束时收回存档备查）

投标文件接收记录表格

| 序号 | 投标人名称 | 投标文件 接收情况 | 投标人代表 签名 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

为方便联络，请投标人代表的手机保持开启状态。

代理机构代表：              见证人：           日期：       年    月    日

附件11

- 基础资料和设计任务书

室内设计技术要点

| 一、项目信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内 容 |  | 信息和数据 |
| 01 | 建设单位 |  | 广州市越秀区总工会 |
| 02 | 项目名称 |  | 广州市越秀区工人文化宫建设项目 |
| 03 | 建设地点 |  | 越秀区工人文化宫（职工之家）：越秀区淘金东路133号之一201房（淘金家园三期C4-7.8栋二层）；越秀区工人文化宫（职工服务中心）：越秀区淘金东路131号之一201房（淘金家园三期C4-6栋二层）。 |
| 04 | 项目设计规模 |  | 淘金东路133 号淘金家园3 期区人防配套用房，总建筑面积1888㎡，其中，区总工会职工服务中心建筑面积 630㎡，用于越秀区工人文化宫和打造“会、站、家”一体化示范性职工服务阵地建设。 面积按建筑面积计算，最终以实际设计面积为准。 |
| 05 | 要求 |  | 主要用作职工帮扶、维权、信访、心理咨询等服务：职工之家设置职工文化活动中心（包含职工书屋、舞蹈培训室、休闲展示厅等）、职工体育活动中心（包含乒乓球室、棋艺室、健身房等）和职工培训中心（多功能培训室、实操课室和学员休息区等）等功能。 |
| 二、基础资料和设计要求 |  |  |  |
| 序号 |  | 内容 |  |
| 一 |  | 工程项目概况： |  |
| 01 |  | 略 |  |
| 二 |  | （正式）设计技术要求及项目造价限额 |  |
| 01 |  | 按国家或地方的建筑设计规范、消防设计规范、装饰装修工程验收规范设计。如《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB50354-2005等。 |  |
| 02 |  | 设计标准： （1） 坚持科学合理、节约用地的原则； （2） 在满足基本功能需要的同时，适当考虑未来发展； （3） 合理确定功能分区，科学地组织人流和物流； （4） 室内采光、色彩设计符合功能要求； （5） 根据使用功能特点确定各个功能区域建筑面积比例； （6） 力求做到建筑布局紧凑、管理方便、减少污染和能耗。 |  |
| 03 |  | 设计工期30日历天。 |  |
| 三 |  | 设计内容、要求 |  |
| 01 |  | 主要对越秀区工人文化宫（职工之家、职工服务中心）进行室内装修及室外配套工程设计，其中，职工之家建筑面积1258㎡，职工服务中心建筑面积630㎡。设计工作包括但不限于：室内装修设计（包括但不限于硬装材料、软装材料、活动家具等设计选型）、结构加固设计、机电设计（包括但不限于强电、弱电、暖通、给排水等）、建筑消防专项设计、室内景观设计、室内标识设计、室内灯光设计及建筑泛光照明设计等工程设计。项目工程预算编制、竣工图编制及施工配合服务等。 |  |
| 四 |  | 具体设计服务要求 |  |
| 01 |  | 概念设计：提交概念设计。完成时间：合同签订后5天（日历天） |  |
| 02 |  | 方案设计：室内设计方案。完成时间：甲方确认概念方案后5天（日历天） |  |
| 03 |  | 初步设计文件及概算编制文件：以甲方通过的方案为设计依据，进行展开初步设计。完成时间：甲方确认方案后5天（日历天） |  |
| 04 |  | 施工图设计及预算编制。完成时间：甲方确认初步设计后15天（日历天） |  |

甲方提供资料清单：

| 序号 | 提交文件及内容 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 项目简介+建筑方案（含现场照片） | 1 | 本设计邀约当天 | 电子文件 |
| 02 | 建筑图纸（位置范围） | 1 |  | 电子文件 |