中山一路消防站土地储备项目-东风公园消防站工程设计

征集文件

征   集   人：广州市越秀区代建项目管理中心

征集代理机构：广州市市政工程监理有限公司

日        期：2024年5月

目    录

第一章  投标须知	2

投标须知前附表	2

一、总 则	4

二、征集文件	5

三、投标文件的编制	5

四、投标文件的提交	7

第二章  评标、定标及合同签订	9

一、评标总则	9

二、评标方法	11

第三章 合同条款及工作任务书	19

第四章投标文件格式	56

附件1：投标函	57

附件2：投标报价表	58

附件3：法定代表人证明书	59

附件4： 法定代表人授权委托书	60

附件5：类似业绩一览表	61

附件6：拟投入本项目人员一览表	62

附件7：项目负责人简历表...........................................63

# 第一章  投标须知

## 投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 征集人名称 | 广州市越秀区代建项目管理中心 |
| 2 | 项目名称 | 中山一路消防站土地储备项目-东风公园消防站工程设计 |
| 3 | 项目地点 | 广州市越秀区东风公园北门 |
| 4 | 范围 | 见征集公告 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 项目规模 | 详见征集公告 |
| 7 | 应征人资质要求 | 详见征集公告 |
| 8 | 是否接受 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 9 | 踏勘现场 | 不组织 □组织， 时间： 地点 |
| 10 | 投标答疑 | 答疑：要求对征集文件进行澄清和解答的应征人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2024年5月27日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明应征人名称及所投标段名称) E-mail：303676054@qq.com 逾期提出的问题征集人不予解答。应征人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。 |
| 11 | 最高投标限价 | 本次征集最高投标限价为人民币15万元。应征人的设计费投标报价高于上述最高投标限价的为无效标。本工程专业系数1.0,工程复杂程度系数0.85,附加调整系数1，设计费结算以建筑工程费结算价为计算基数，按实结算。 |
| 12 | 投标有效期 | 120日历天（从投标截止之日计起） |
| 13 | 投标保证金 | 不需要提交投标保证金。 |
| 14 | 投标文件 提交地点及 截止时间 | 收 件 人：广州市越秀区代建项目管理中心 提交地点：广州市市政工程监理有限公司会议室（广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔34层会议室） 提交时间：2024年5月30日上午9时30分～10时00分，过期不予受理。 投标截止时间：2024年5月30日上午10时00分 应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）（如有）及本人身份证（原件）提交投标文件，否则其投标文件不被征集人接收。 |
| 15 | 开标 | 开标时间：2024年5月30日上午10时00分 地 点：广州市市政工程监理有限公司会议室（广州市越秀区东风中路437号越秀城市广场南塔34层会议室）请各应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人务必准时出席，并须带本人身份证以供征集人审查，否则视为确认开标结果，事后不得对开标提出异议。 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 17 | 其他 | - 投标文件语言：汉语。 - 征集人对本次投标结果将不负任何解释责任。 |

## 一、总 则

1．定义

本征集文件使用的下列词语具有如下规定的意义：

  - “征集人” 指广州市越秀区代建项目管理中心。

  - “应征人” 指向征集人提交投标文件的合法当事人。

  - “中标人” 指其投标被征集人接受并与其签订合同的应征人。

  - “征集文件”指由征集人发出的所有文件及澄清补充文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

  - “投标文件”指应征人根据本征集文件向征集人提交的全部文件（包括文本文件、电子文档、传真）。

2．征集说明

2.1本征集项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，采取公开征集的办法，以便能选择有经验、有实力、社会信誉好的工程设计单位承担设计工作，确保本项目能按期、优质、经济地建成。

2.2项目概况

2.2.1项目名称：见投标须知前附表第2项。

2.2.2项目地点：见投标须知前附表第3项。

2.2.3 本征集项目的范围：见投标须知前附表第4项。

2.2.4 资金来源：见投标须知前附表第5项。

3．投标报价

本次征集最高投标限价为人民币15万元。应征人的设计费投标报价高于上述最高投标限价的为无效标。本工程专业系数1.0,工程复杂程度系数0.85,附加调整系数1，设计费结算以建筑工程费结算价为计算基数，按实结算。

4.合格的应征人

详见征集公告。

5.投标费用

不论投标结果如何，应征人应自行承担所有参加本项目投标的所有费用，征集人对上述费用不负任何责任。

## 二、征集文件

6.征集文件的组成

本征集文件包括下列文件，以及所有征集答疑文件和澄清或修改

第一章  投标须知

第二章  评标及定标办法及合同签订

第三章  合同主要条款

第四章  投标文件格式

应征人获取征集文件后，应仔细检查征集文件的所有内容，认真审阅征集文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若应征人的投标文件没有按征集文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应征集文件的要求，征集人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许应征人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。

7.征集答疑

要求对征集文件进行澄清和解答的应征人，最迟应在收到征集文件2个日历天内（截止至2023年5月27日下午17:00时）(将要求澄清和解答的问题以书面形式(包括传真)须加盖公章送达征集代理机构，并以电子邮件分别发送到以下邮箱地址(请写明应征人名称及所投标段名称)

E-mail：303676054@qq.com

逾期提出的问题征集人不予解答。应征人在收到答疑的书面回复后，应在24小时以内（以发出时间为准）以电子邮件形式向征集人确认收到。

8.征集文件的澄清与修改

征集文件发出后,在提交投标文件截止期3日前，征集人可对征集文件进行必要的澄清或修改。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成(另提供一套与下列内容相同的电子文件)

（1）投标文件目录。

（2）投标函（格式见征集文件投标文件格式的附件1）。

（3）投标报价表（格式见征集文件投标文件格式的附件2）

（4）资格审查部分

①投标单位法定代表人证明书及法人授权委托证明书（格式见征集文件投标文件格式的附件3、4）；

②投标单位营业执照；

③工程设计资质；

⑤在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业信用档案中的在册人员网页截图；

⑥项目负责人须具备二级注册建筑师或备案的业务范围相当于二级注册建筑师的香港专业人士资格的资格证书；

⑦投标单位已按照征集公告附件一的内容签署盖章的《应征人声明》。

（5）商务部分

①应征人的企业资信情况（详见综合评分表评审内容）；

②应征人业绩（格式见征集文件投标文件格式的附件5）

③项目负责人资历；

④拟投入本项目人员架构（格式见征集文件投标文件格式的附件6）；

（6）技术部分。

①服务方案

（7）应征人认为有必要提供的其它证明材料。

11.投标文件格式

投标文件包括本须知第10条中规定的内容，应征人提交的投标文件应当使用征集文件附件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展，详见征集文件第四章投标文件格式）。

12.投标有效期

在应征人须知前附表规定的投标有效期内，凡符合本征集文件要求的投标文件均保持有效，应征人不得要求撤销或修改其投标文件。

在特殊情况下，征集人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向应征人提出延长投标有效期的要求，对此要求应征人须以书面形式予以答复。

13.投标保证金

本项目不需要递交投标保证金。

14.投标文件的份数和签署

应征人应提交投标文件正本1份，副本2份。

投标文件的正本需打印，副本可以为正本的复印件，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

各册独立装订的投标书必须加盖单位公章并凡是征集文件要求应征人签字或盖章的地方均须由法定代表人或其委托代理人签字或盖章；由委托代理人签字或盖章的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书，否则投标文件无效。

如投标文件有修改，修改处应由应征人代表盖章并加盖单位印章。

投标文件的规格：统一A4印刷本(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)，纸质封面，封面标明文件题名、投标单位、投标时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订，不得用活页装订。

投标文件的电子光盘一张，独立包封，封面须盖单位公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

## 四、投标文件的提交

15、投标文件的包封、密封和标记

15.1应征人应按以下规定包封投标文件：

所有投标文件合订在一起；

投标文件的规格：大小统一为A4纸(纸张大小超过A4纸的折叠成A4纸的规格)；

投标文件正本（1本）、副本（2本）、电子光盘一起包封为一包。

投标文件的密封要求：应征人应确保投标文件密闭封装，封口加盖骑缝公章；

投标文件的标记要求：封包上应具有以下标记：

征集人名称：

项目名称：

应征人名称：

应征人地址：

应征人电话：

传真：

提交投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封，征集人予以拒绝，并退还给应征人。

16.投标文件的提交和截止时间

应征人应按投标须知前附表所规定的时间和地点提交投标文件，并办理好送达签认手续。

投标文件在投标截止时间前送达征集人（与送达签收日期为准），逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，征集人不予受理。

征集人可按本征集文件规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，应征人的所有权利和义务以及应征人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

到投标截止时间止，征集人收到的投标文件少于三家的，本次征集失败，征集人将依法重新组织征集。

除投标须知前附表另有规定外，应征人所递交的投标文件不予退还。

17.投标文件的补充、修改与撤回

应征人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知征集人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

应征人对投标文件的补充、修改，应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

在投标截止时间之后，应征人不得补充、修改投标文件。

根据本须知的规定，在投标截止时间与应征人在投标文件规定的有效期终止日之间的这段时期内，应征人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收。

# 第二章  评标、定标及合同签订

## 一、评标总则

1．评标的组织

评标、资格审查工作由评标委员会负责。

由征集人依法组建评标委员会，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

2．评标过程的保密

属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，应征人向征集人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3．投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求应征人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，应征人应书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

如果投标文件实质上不响应征集文件的各项要求，征集人将予以拒绝，并且不允许应征人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4．定标

4.1 征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

4.2 依法必须进行公开征集的项目，征集人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

4.3排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，征集人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

4.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，征集人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为征集失败，征集人依法重新征集。

5．合同签订

5.1征集人与中标人将于中标通知书发出之日起30个日历天内，按照征集文件和中标人的投标文件商定、签订合同。

5.2中标人如不按本征集文件第5.1款的规定与征集人订立合同，或将合同转包、转让的，则征集人将废除授标，投标担保不予退还。中标人给征集人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

二、评标方法

6．评标委员会及其职责

6.1评标委员会由征集人根据《中华人民共和国招标投标法》依法组建，负责评标活动。

6.2由征集人依法组建评标委员会，评标委员会共 5 人组成，评标委员成员的名单在中标结果确定前保密。

6.3评标委员会应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据评标办法，对投标文件进行认真评审，完成评标报告；向征集人报告评审意见，推荐总得分由高至低排序的前一～三名为第一中标候选人、第二中标候选人和第三中标候选人。

7.评标依据

7.1《中华人民共和国招标投标法》；

7.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》

7.3中华人民共和国国家发展计划委员会、中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国建设部、中华人民共和国铁道部、中华人民共和国交通运输部、中华人民共和国信息产业部、中华人民共和国水利部《评标委员会和评标方法暂行规定》（12号令）；

7.4《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

7.5本工程项目的征集文件；

7.6省、市各级行政主管部门颁发的其他有关招投标相关法律法规。

8.评标专家守则

8.1所有参加评标的专家必须遵守国家、地方政府制定的有关工程招标投标的法则、规定，遵守有关工程招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

8.2参与评标专家：

8.2.1必须遵守评标纪律、不得泄密；

8.2.2必须公正、不得徇私；

8.2.3必须科学、不得草率；

8.2.4必须客观、不得带有成见；

8.2.5必须平等、不得强加于人；

8.2.6必须严谨、不得随意马虎。

9.开、评标程序

9.1开标程序：

9.1.1开标由征集人或征集代理机构主持；

9.1.2 由征集人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由征集人委托的公证机构检查并公证；

9.1.3投标截止时间前，各应征人递交投标文件至征集文件规定的投标地点。应征人的法定代表人或其有效授权委托代理人须凭法定代表人证明书（原件）、法人授权委托证明书（原件）及本人身份证（原件）提交投标文件，或征集代理机构进行检验确认有效后，才接收其投标文件；

9.1.4开标前应征人没有按征集文件要求提供投标担保的，征集人拒绝接收其投标文件；

9.1.5若应征人代表对开标过程提出异议，该应征人代表须同时出示本人身份证原件；

9.1.6开标，由征集人或征集代理机构宣读a、应征人名称；b、标书密封情况；c、投标报价等主要内容以及开标记录表中的其他必要内容；

9.1.7征集人或征集代理机构对开标过程进行记录，并存档备查，应征人在开标记录上签字；

9.2征集人或征集代理机构将上述符合要求的资格审查文件和投标文件，送至评标委员会进行评审。

9.3评标程序：

9.3.1应征人资格审查；

9.3.2对通过资格审查的应征人的投标文件进行符合性审查；

9.3.3对通过符合性审查的投标文件进行综合评审；

9.3.4计算应征人总得分（应征人总得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分）；

9.3.5完成评标报告，向征集人推荐中标候选人。

10. 投标文件的有效性（详见附件一资格及符合性审查表）

投标文件实质上响应征集文件要求的标准：投标文件中没有出现任一种属于征集文件所列出的废标或无效标情形。若出现以下情况，征集人将拒绝接收其投标文件：

1、在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；

2、投标文件未按征集文件要求密封的；

3、应征人代表未准时出席开标会或未按要求签到的；

11．评标细则

11.1由评委对所有应征人进行资格及符合性审查（详见《资格及符合性审查表》（附件一）），资格审查及符合性审查不进行详细打分，标准只有通过与不通过之分。评委对各投标文件评审时，对每个不通过评审的具体项目须在评标报告中详细说明。

11.2综合评审采用百分制评分法，主要对应征人的商务部分、技术部分、价格部分三方面进行评议。（具体详见《综合评分表》（附件二））。

11.3报价的算术复核

投标文件符合性审查后综合评审前，评标委员会将对确定为实质上响应征集文件要求的投标文件中的报价进行复核，出现以下情况时，应如下处理：

11.3.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

11.4综合评分要求

11.4.1评委应严格按照本评标办法对投标文件独立进行评议，作出个人评价。

11.4.2评委按照个人评议情况对各分项内容进行各自记名打分。

11.4.3应征人的综合得分为各评委的评分算术平均分（分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

11.5计算应征人的总得分（满分为100分）

11.5.1应征人总得分=商务部分得分+技术部分得分+价格部分得分

11.6评审过程中，评标委员会可在必要时安排应征人对有关细节加以澄清，但这种澄清不应使其它应征人处于不公平的地位。

11.7评标委员会依据有关法律、法规和征集文件的规定对投标文件进行评审，通过资格审查不足3家或经评定的有效应征人不足3家时，征集人应当依法重新组织征集。

11.8评分汇总：取最后总得分，并按照总得分从高到低排列先后次序。总得分相同的，以报价低的排先；总得分和报价均相同的，以技术部分得分高的排先。

12．推荐中标候选人

12.1评标结束后，评标委员会应在通过投标文件符合性审查的应征人中，按照原评标总得分由高到低的排序，推荐有排序的1-3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

13．审定中标人

征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终依法审定中标人。但在签订合同前的任何时候，评委、征集人以及其他人员发现应征人在征集过程有弄虚作假行为、虚报资料情况，一经查实，立即取消其中标人资格。

附件一：资格及符合性审查表

资格及符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 应征人1 | 应征人2 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应征人参加投标的意思表达清楚，应征人代表被授权有效。 |  |  |  |
| 2 | 应征人具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书，按国家法律经营。 |  |  |  |
| 3 | 应征人具有工程设计资质（以下资质条件之一）：1.建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质；2.建设行政主管部门颁发的工程设计（建筑行业）丙级（或以上）资质；3.建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业设计丁级（或以上）资质；4.建设行政主管部门颁发的建筑设计事务所资质。 香港企业独立参加投标的，须在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围满足本项目要求。 |  |  |  |
| 4 | 应征人已在广州市住房和城乡建设局建立企业信用档案，拟委派的项目负责人须是本企业信用档案中的在册人员。 |  |  |  |
| 5 | 应征人委派的项目负责人须具备二级注册建筑师或备案的业务范围相当于二级注册建筑师的香港专业人士资格。 |  |  |  |
| 6 | 应征人已按照本征集公告附件一的内容签署盖章的《应征人声明》。 |  |  |  |
| 7 | 应征人非联合体投标。 |  |  |  |
| 8 | 应征人的投标报价没有超过征集文件规定的最高投标限价的。 |  |  |  |
| 9 | 不存在串通投标情形（串通投标情形以《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定为准）。 |  |  |  |
| 结论（通过/不通过） |  |  |  |  |

备注：

1.每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；如果应征人的投标文件其中有一项不符合要求的，即可认为该投标文件不通过资格审查；

2.半数以上的评委认为投标文件通过资格审查，则该投标文件通过，并进入下一阶段的评审；否则，不予通过，且不能参与下一阶段的评审。

评委签名：                     日期：

附件二  综合评分表

综合评分表

| 序号 | 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分评分标准 （35分） | 企业类似设计业绩（10分） | 应征人自2021年1月1日至今完成过类似工程设计业绩合同额≥15万元的建筑工程类设计业绩，每项得2分，最多得10分。 注：类似设计业绩需同时提供合同关键页。类似业绩的时间和金额以签订的合同为准；业绩证明材料需能证明设计项目为建筑工程。 |
|  |  | 项目负责人（10分） | 应征人拟派设计负责人： - 具有一级注册建筑师同时具有高级工程师职称的，得10分，或同时具有工程师职称的，得8分，只有一级注册建筑师得5分。 注：须提供注册证书及职称证复印件。须提供个人近三个月有效的社保证明材料。 |
|  |  | 设计管理班子配备情况（15分） | 应征人项目管理机构配备健全，满足《本项目拟投入的管理人员基本情况表》要求的得15分。 本小项最多得15分。不满足要求的，本小项得0分。 注：需提供拟派人员的毕业证书（最高学历）、职称证（如有）、二级建筑师证书，提供2024年4月应征人为拟投入本项目人员购买的社会保险证明文件。如为香港专业人士，须提供在广东省住房和城乡建设主管部门备案且备案的业务范围相当于二级建筑师的香港专业人士的证明材料, 从事本专业工作年限以毕业证书颁发时间为准。 |
| 2 | 技术部分评分标准 （45分） | 设计方案及技术措施（15分） | [优]设计方案准确、合理、可行，建议合理可行，工作流程规范，工期进度计划合理可行，措施具体、成熟，完全响应招标文件的技术要求，体现应征人技术水平高，得15分； [中]设计方案较准确、合理、可行，基本响应招标文件的技术要求，体现应征人技术水平一般，得10分； [差]设计方案及技术措施不全面，对设计规范不熟悉，体现应征人技术水平较差，得5分。 |
|  |  | 安全质量保证措施（10分） | [优]设计安全质量保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施易操作落实，得10分； [中]设计安全质量保证措施较明确、较具体、基本可行、针对性一般、各项措施操作落实较难，得7分； [差]设计安全质量保证措施不明确、不具体、可行性差、没有针对性、对质量保证措施无认识，得3分。 |
|  |  | 设计重点难点分析（10分） | [优]重难点分析准确，解决方案措施合理可行，针对性强，得10分； [中]重难点分析较准确，解决方案措施基本合理可行，针对性一般，得7分； [差]重难点分析内容简单，解决方案措施针对性较差，得3分。 |
|  |  | 服务支持（10分） | [优]技术支持度高，跟踪服务能力强，可在提出服务需求当天提供相应服务，并作出承诺，得10分； [中]技术支持度较高，跟踪服务能力较强，可在提出服务需求2天内提供相应服务，并作出承诺，得7分； [差]技术支持度较低，跟踪服务能力较差，不能在提出服务需求后及时提供相应服务，得3分。 |
| 3 | 投标报价 评分标准（20分） | 报价得分 | （1）通过资格及符合性审查的应征人的投标总报价大于或等于5个时，去一个最高价和一个最低价后，剩余投标总报价的算术平均值为评标基准价；通过资格及符合性审查的应征人的报价少于5个，直接取投标价的算术平均值为评标基准价。 （2）偏差率=100% ×¦（应征人有效投标报价-评标基准价）¦/评标基准价（偏差率以四舍五入保留1位小数点） （3）以评标参考价作为计算各有效投标总报价得分的基础，当有效投标总报价等于评标参考价时得20分；投标有效投标总报价与评标参考价之差，每上偏1%扣0.2分，下偏1%扣0.1分。 |

本项目拟投入的管理人员基本情况表

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 总负责人 | 设计单位副职领导及以上职务 | 1 |
| 项目负责人 | 按招标公告要求 | 1 |
| 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |
| 电气专业负责人 | 注册电气工程师或本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水）或本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 2 |
| 概算专业负责人 | 注册造价工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |
| 报建负责人 | 工程技术专业高级技术职称或者从事相关专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |

注：上述岗位不可以兼任

第三章 合同条款及工作任务书

合同条款（另册）

中山一路消防站土地储备项目-东风公园消防站工程设计任务书

广州越秀区代建项目管理中心

2024年5月

目    录

第一节 项目简介	22

1.1 项目名称	22

1.2 项目概况	22

第二节 设计依据	24

2.1 总述	24

2.2 建筑	24

2.3 结构	25

2.4 暖通	26

2.5 给排水	26

2.6 电气	27

2.7 装修	27

2.8 景观	27

2.9文件编制深度	28

第三节 项目建设原则	29

3.1限额设计原则	29

3.2满足规范标准原则	29

3.3绿色生态原则	29

3.4经济合理美观原则	29

第四节 设计范围	31

4.1 设计内容	31

4.2 方案深化	32

4.3 初步设计	33

4.4 施工图设计	33

4.5 分项及专项深化设计	34

第五节 主体设计及建设标准	35

5.1 总体设计要求	35

5.2 建筑专业要求	35

5.3 结构专业要求	37

5.4给排水专业	38

5.5强电专业要求	40

5.6 弱电专业要求	41

5.7 暖通空调专业要求	42

第六节 各专项设计技术要求	43

6.1设计工作要求	43

6.2设计人员组织管理	45

6.3驻场人员要求	46

第七节 设计成果提交要求	48

7.1 通用要求	48

7.2 实施阶段设计成果要求	48

7.3 提交设计资料要求	50

## 工程简介

### 1.1 工程名称

项目名称：中山一路消防站地块土地储备项目

工程名称：东风公园新建消防站工程

建设管理单位：广州市越秀区代建项目管理中心

### 1.2 工程概况

#### 1.2.1工程区位

工程位于东风公园北门，总用地面积约767平方米。

#### 1.2.2工程建设规模

本工程拟建 3层的消防站，新建建筑面积约1000平方米，主要建设内容包括新建消防站、室外工程、水电气接驳、围蔽等。无地下室。

#### 1.2.3市政条件

工程周边配套的道路、排水管、排污管道、供电、供水、有线电话交接箱等基础设施最终以行政主管部门审批为准。

（1）给排水

本工程供水水源为城市自来水，水压最终以行政主管部门审批为准。

（2）供电

本工程供电优先采用周边取电方式，最终以供电局批复的报装方案为准。

（3）燃气

本工程燃气最终以行政主管部门审批为准。

（4）通信

本工程通信线路由附近道路通信管网引入，满足消防站光纤到户要求，最终以通信公司批复的报装方案为准。

#### 1.2.4气候条件

广州地处南亚热带，其气候属于热带典型的季风海洋气候，具有酷热、多雨等气候特征。台风、暴雨、雷电等灾害性天气也常常给工程施工、交通运输等带来不利影响。

#### 1.2.5交通条件

项目位于老城区中心，东临广州大道，北临水荫横路，交通通达性较好。

## 设计依据

### 2.1 总述

（1）国家与地方现行各种规范、规程及强制性条文，规划主管部门、消防、水、电、燃气、市政等有关部门的意见和要求。

（2）《广州市城市规划管理技术规定》。

（3）测绘部门提供的实测地形图。

（4）有关行业的现行规范和规定。

（5）本设计任务书要求。

（6）包括但不限于下列技术标准与规范：

国家及地方现行的有关规范、规定及标准包括但不限于：

### 2.2 建筑

（1）《城市消防站设计规范》GB51054-2014

（2）《广州市城乡规划技术管理规定》2018版

（3）《民用建筑设计统一标准》 GB50352-2019

（4）《车库建筑设计规范》JGJ100-2015

（5）《无障碍设计规范》 GB50763-2012

（6）《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018版）

（7）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

（8）《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017

（9）《建筑节能设计说明专篇》

（10）《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

（11）《屋面工程技术规范》 GB50345-2012

（12）《倒置式屋面工程技术规程》 JGJ230-2010

（13）广东省《建筑防水工程技术规程》 DBJ15-19-2006

（14）《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009

（15）《建筑外门窗气性、密水密性、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008

（16）《铝合金门窗工程技术规范》JGJ214-2010

（17）《绿色建筑评价标准》50378-2019

（18）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2013

（19）《建筑隔声评价标准》 GB50121-2005

（20）《建筑工程建筑面积计算规范》 GB/T50353-2013

（21）《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

（22）《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2016

（23）《饮食建筑设计标准》JGJ 64-2017

（24）《办公建筑设计标准》JGJ/T 67-2019

（25）《建筑智能化系统工程设计标准》(DB32/191-1998)

（26）《智能建筑设计标准》(GB/T 50314—2000)

（27）《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

（28）《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2002 年版)

### 2.3 结构

（1）《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2018

（2）《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476-2008

（3）《岩土工程勘察规范》GB50021-2001

（4）《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

（5）《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

（6）《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223-2008

（7）《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010（2016 年）

（8）《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011

（9）《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

（10）《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013

（11）《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

（12）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

（13）《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010（2015 年）

（14）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

（15）《组合结构技术规程》JGJ138-2016(代替《型钢混凝土组合结构技术规程》（JGJ138-2001）

（16）《钢结构设计规范》GB 50017-2003

（17）《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018-2002

（18）《空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010

（19）《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

（20）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》JGJ 82-2011

（21）《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001

（22）《砌体结构设计规范》GB 50003-2011

（23）《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011

（24）全国民用建筑工程设计技术措施—结构（2009 版）

### 2.4 暖通

（1）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

（2）《建筑设计防火规范》GB 50016－2014（2018年版）

（3）《建筑防排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

（4）《公共建筑节能设计标准》（PGB50189-2015）

（5）《公共建筑节能设计标准》广州市实施细则

（6）《通风与空调工程施工规范》GB 50738－2011

（7）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）

（8）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014)

（9）《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

（10）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）；

（11）《全国民用建筑工程设计技术措施》（暖通空调·动力 2009）；

（12）《全国民用建筑工程设计技术措施/节能专篇》（暖通空调·动力 2009）等

### 2.5 给排水

（1）《建筑给水排水制图标准》GB/T50106－2010

（2）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

（3） 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

（4） 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（5） 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067－2014

（6） 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084－2017

（7） 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2010

（8）《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400－2006

（9） 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364－2005

### 2.6 电气

（1）《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

（3）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（4）《低压配电设计规范》GB50054-2011

（5）《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）

（6）《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011

（7）《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

（8）《建筑照明设计标准》GB50034-2013

（9）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

（10）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

（11）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2012

（12）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

（13）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

（14）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

（15）国家其他现行规范及广东省、广州市有关地方法规

### 2.7 装修

（1）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

### 2.8 景观

（1）《广州市绿化条例》（2022 年修正）；

（2）《广东省城市绿化条例》（2014 年修正）

（3）《建筑设计技术手册》（2011）；

（4）《建筑地面设计规范》（GB50037-2013）；

（5）《环境景观-室外工程细部构造》（03J012-1）；

（6）《环境景观-绿化种植设计》（03J012-2）；

（7）《室外工程》（12J003）；

注：上述规范、规定及标准如有更新均以最新版本为准。

### 2.9文件编制深度

建设设计文件达到中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、审批部门及业主的要求。

## 工程建设原则

本工程建设遵循以下指导思想与原则：

### 3.1限额设计原则

设计单位应按照政府固定资产投资应当坚持估算控制概算，概算控制预算，预算控制决算的原则，执行《广州市政府投资管理条例》、《广州市财政投资评审监督管理办法》做好限额设计。

应做到初步设计成果的编制提交要与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交要与甲方委托的施工图预算的编制单位同步进行，做到事项统一。

### 3.2满足规范标准原则

应参考相关规范的要求（包括但不限于前述第二节所列规范标准），并满足国家现行相关设计的规范标准的要求及设计行业相关技术规范条文的要求，严格执行国家工程建设标准强制性条文。

### 3.3绿色生态原则

广州市属亚热带季风气候。规划与建筑设计应充分考虑广州市的气候特征，充分利用自然通风，合理控制直接照射室内的阳光，体现生态思想和节能观念。同时设计要体现可持续发展的理念。

### 3.4经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，以力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。此外，满足使用功能要求，经济合理，使用期维持费用较低。

3.5设备、设施、技术先进性原则

工程设计应采用先进技术，包括高效利用空间、资源、技术，以增强建筑综合价值。充分考虑现有施工技术，包括选择易于施工的建材。选材与构造措施应南方地区潮湿气候，保证产品及材料耐久性与可靠性。

## 设计范围

### 4.1 设计内容

本工程招标范围内全过程全专业设计，包括但不限于：设计方案编制、建筑方案编制、规划电子报批文件（含购买及套打地形图、支付制作公示牌费用等）、报建报批文件修改（如需）、管线综合平衡设计、规划验收电子报批文件（如有）、初步设计（含设计概算）、所有相关施工图设计（限额设计）【包括但不限于：建筑、结构、给排水、通风空调、强电、弱电（信息网络、有线电视、有线电话等）、建筑节能和绿色建筑设计咨询、建筑智能化系统、消防、节能、防雷、海绵城市、污水处理、卫生防疫、环保、装饰装修、园林绿化景观全过程设计（包括但不限于红线范围内外的绿化景观恢复）、立面标识、门窗（含深化设计）、道路、室外照明、综合管线、市政设计（给排水、电、燃气、通讯等）及申报报装等工程项目相关的所有工程及附属工程设计项目】、施工图修改、专项设计、设计变更、施工配合及全过程设计服务（含驻场、现场指导、监督、例会、协调工作、方案汇报、缺陷责任期和各阶段的报批服务等）、竣工结（决）算（含审计）、设计总体管理等。

范围主要包括：

（1）工程红线范围内的主体建筑（含装修）、室外场地、围蔽等，工程红线范围外的绿化恢复、市政道路、水电气接驳等。

（2）协助办理规划报建、申领地形图、套打及申请报建地形图盖章、各专业（含规划、消防等）报建、市政（永久给排水、电、燃气、通讯等）申报报装、施工图报建各专项报批报建和验收工作。

（3）负责各项设计服务工作，包括但不限于组织设计相关的各项评审会、讨论会、优化咨询会等。

（4）如乙方不具备工程中某专业部分的相应资质，或为了便于推进专业设计进度，乙方可在征得甲方同意后将专业分包给具备相关资质的设计单位并签订分包合同。

（5）根据实际情况，负责工程涉及的临时围墙、临时道路、施工用水用电、临时排水等所有临时设施的设计工作。

（6）完成应甲方需要的各种方案比选及修改、技术选型比选，根据甲方要求提供项目的成本指标数据。

（7）配合甲方进行各种汇报工作。

（8）负责根据甲方要求组织各项专家评审（包含支付专家评审费）。

（9）编制设计工作计划。除按合同规定的时间和要求向甲方提交设计成果文件外，还应承担工程施工全过程的设计服务（包含且不限于设计变更及二次深化设计）等工作，保证设计变更满足施工进度要求。

（10）设计方案应向实施影响范围的相关部门（如：交通、电力、人防、供水、消防、水务部门等）征求意见。

本工程自方案设计至施工图审查批复的全部前期报批报建工作均需中标单位负责收集资料及，并协助报建。中标单位需负责设计全过程的方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、深化设计、设计变更各阶段各专业的具体设计内容和界面划分；具体按设计合同执行。

### 4.2 方案设计

- 根据工程实际，结合区土地开发中心的功能需求进行方案设计、方案修改，方案标准不低于发包方及政府对项目的品质要求。

（2）设计说明书，包括但不限于设计总说明、各专业设计说明、技术经济指标、节能设计、绿色建筑、海绵城市、消防设计专项内容等。

（3）编制科学、规范、完整、准确的工程造价文件。

（4）效果图，根据甲方要求，设计、修改、提交效果图，包括透视图、鸟瞰图等。

（5）平面设计图纸，包括场地的区域位置、场地的范围、场地内及四邻环境的反映、场地内总平面设计、功能分区、空间组合及景观分析、消防分析、地形分析、日照分析、技术经济指标等。

（6）建筑方案设计图纸，包括总平面图、平面图、立面图、剖面图等。

（7）完成发包人和政府相关部门提出的专题研究。

（8）规范、法规要求或政府规定的设计内容。

（9）发包人要求承包人完成的与承包人的设计相关的、根据惯例应当由设计人完成的其它工作。

### 4.3 初步设计

要求符合“建筑工程设计文件编制深度规定”等规范要求，符合合同规定和审图要求，满足下阶段设计工作的需要，并能通过相关政府主管部门批准，包括但不限于下列方面：

（1）在初步设计过程中，设计人应向广州市有关管理部门和市政设施配套部门（包括但不限于规划、消防、交通、环保、人防、卫生防疫、绿化、环卫、节能、抗震（包括建筑机电工程抗震设计）、安保、市政、供水、水务、电力、煤气、通讯等）进行设计咨询，征询意见并取得书面共识。

（2）设计说明书，包括但不限于设计总说明、各专业设计说明、技术经济指标、各专业设备材料表、节能设计、绿色建筑、海绵城市、消防设计专项内容等。

（3）各专业的设计图纸，包括建筑、结构、给排水、通风空调、电气、弱电和室外总平面设计等。

（4）接口设计内容，包括与市政道路等周边市政设施的接口等。

（5）各专业包含建筑节能设计的计算书、机电专业的负荷计算书等。

（6）编制或委托有相应资质的单位编制科学、规范、完整、准确的工程初步设计概算。配合甲方委托的造价单位，限额设计。

（7）新技术和环保、节能等新型材料运用的专项报告。

（8）完成发包人和政府相关部门提出的专题研究。

（9）规范、法规要求或政府规定的设计内容。

（10）发包人要求承包人完成的与承包人的设计相关的、根据惯例应当由承包人完成的其它工作。

### 4.4 施工图设计

要求符合“建筑工程设计文件编制深度规定”等规范要求，符合合同规定和审图要求，通过相关政府主管部门批准，要保证施工图设计贯彻初步设计的意图，包括但不限于下列方面：

（1）在施工图设计过程中，承包人根据需要向广州市有关管理部门和市政设施配套部门（包括但不限于规划、消防、交通、环保、人防、卫生防疫、绿化、环卫、节能、抗震（包括建筑机电工程抗震设计）、安保、市政、供水、水务、电力、煤气、通讯等）进行设计咨询。

（2）包括建筑、结构、给排水、通风空调、电气、弱电、道路、园林景观、室外总平面设计等专业在内的所有专业的设计图纸(含图纸目录，说明和设备，材料表，各专业必要的平面、剖面、详图，机电专业的室外综合管网图，机电专业的综合管线图，各专业模型及计算书)以及图纸总封面，节能设计专项内容，详细的机电专业负荷计算书。

（3）提供必要的节点图、详图，能够满足工程招标和施工需要。

（4）各专业包含建筑节能设计的报告书。

（5）详细的建筑面积计算书，计算书的深度和范围应与政府测绘部门房屋建筑面积测绘的规定和要求相一致。

（6）新技术和环保、节能等新型材料运用的专项报告。

（7）规范、法规要求或政府规定的设计内容。

（8）承包人应按工程建设施工进度要求，完成各阶段的分项施工图，并及时提供设备、材料的技术参数和要求。

（9）发包人要求承包人完成的与承包人的设计相关的、根据惯例应当由承包人完成的其它工作。

### 4.5 分项及专项深化设计

根据施工图设计和施工招标的需要完成分项及专项深化设计，承包人如无相应的设计资质，应委托具有相应设计资质的单位承担设计，并报发包人审批和备案。包括但不限于下列方面：

（1）园林绿化设计

（2）弱电智能化设计

（3）门窗设计（含外装深化设计）

（4）钢结构设计

（5）消防设计

（6）发包人要求承包人完成的与承包人的设计相关的其它设计工作

## 主体设计及建设标准

### 5.1 总体设计要求

（1）中标人在方案设计期间应提出设计参数指标、系统方案选择、关键设备选型、造价参考资料、材料可用性，同时与建设单位共同研究并确定结构体系、机电系统（包括空调系统、通风系统、消防系统、给排水系统、强电系统、弱电系统等系统）、绿色建筑标准的最佳方案。

（2）限额设计原则：在工程概算控制下，严格按照发包人的要求进行限额设计，工程费用不超经审批概算中的工程费。

### 5.2 建筑专业要求

建筑设计应满足消防设计、节能设计，并满足使用功能，设计思路明确，符合实际情况。

设计应对本工程的设计重点、难点、建筑外立面造型的主要节点的构造做法把握正确，并提出切实可行的应对措施，表达清晰图文并茂。

#### 5.2.1总平面设计

（1）总平面布置应符合《广州市城乡规划技术规定》相关要求，布局合理。

（2）分析场地内外交通关系，合理组织交通流线，通行方便，出警方便。

（3）合理进行竖向设计，减少土方量，控制成本。充分考虑建筑与周边市政道路的衔接，考虑排水设计，避免内涝。

#### 5.2.2建筑单体

（1）建筑单体造型要结合周边项目的整体环境、项目地域特色、发包人的实际功能定位和功能综合考虑，达成统一协调，以满足政府部门审批要求。在建筑上要有特点和个性，富有韵律，既具有标志性，又能融合于周围环境之中，在结构上经济合理。

（2）建筑单体合理设置功能用房的平面布局，应满足使用要求和消防疏散要求，外观符合国家、省、市对消防站建设的要求。

（3）外立面材料要便于维护和清洁，体现节能、环保的理念，应考虑充足的自然采光、保温、隔声及通风；设计简单、实用、尽量减少面积浪费，建筑形式搭配自由，室内可选择节能环保材料和涂料。

（4）应综合考虑夜间照明方案，应考虑本地块的场地管理，如门卫、出入口岗亭、围墙等设置。

（5）其他要求：根据发包人及政府的要求，完成消防、绿色建筑设计、日照分析、节能、海绵城市设计及咨询等各项设计工作，并直至审批通过。

#### 5.2.3建筑立面

（1）建筑外立面是建筑围护、形象以及满足建筑功能要求的重要组成部分。外立面应在追求形式美的同时达到形式与功能的统一，设计应按国家、省、市对新建消防站的规范要求进行设计并设置标识；

（2）建筑外立面需充分考虑气候因素及周边噪音的影响，立面设计应有利于夏季遮阳与自然通风或采取一定的隔热、遮阳及降噪措施；

（3）建筑用材：屋面及外墙具备隔热、隔音性能，窗户采用铝型材及中空隔音双层玻璃。

#### 5.2.4消防设计

##### （1）防火设计原则：

1）从总平面布局、平面布置、防火（防烟）分区、安全疏散、建筑构造、消防给水和固定灭火器，防排烟及电气消防等各方面作相应的考虑。整个建筑均利用自身的防火系统达到消防要求，使整个工程能在防火及灭火设计方面达到良好效果，以减少火灾时的损失，确保生命财产的安全。

2）建筑防火间距、耐火等级满足《建筑设计防火规范》要求。

##### （2）防火建筑构造

应满足《建筑设计防火规范》等相关规范要求。

#### 5.2.5防水设计

（1）建筑各部位防水满足国家规范要求。

（2）所有管井门、强弱电间门等部位需按规范设置挡水门槛；

### 5.3 结构专业要求

#### 5.3.1设计原则

##### （1）安全性原则

结构设计应以安全为基本原则，建筑工程设计文件的编制，必须符合国家、地区有关法律法规和现行工程建设标准规范的规定，其中工程建设强制性标准必须严格执行。

##### （2）协调性原则

应满足建筑效果和建筑功能的需求，并与设备专业、装修专业以及园林景观专业紧密协调， 避免后期在已完成结构构件上的改造。

##### （3）实用性原则

应满足深化设计、设备材料采购运输、非标准设备制作和施工的需要（包含铝模及装配式构件厂家的相关要求）。

##### （4）实施性原则

在满足安全、合理和经济的情况下需充分考虑施工难度和施工质量控制难度。

##### （5）创新性原则

对于规范中非强制性条文部分和存在争议的条文，鼓励根据实际情况和先进理念突破，同时应与审查单位紧密沟通，确保技术措施的审查通过。

#### 5.3.2工作要求

##### （1）基础选型

1）根据场地地质条件和上部结构特点确定采用基础类型。

2）应结合地勘报告，对于需要进行地基处理的区域应提供经济合理的地基处理方式。

3）对地勘报告应及时提出反馈意见，确保资料收集完备、详实。

##### （2）主体结构选型

1）结构选型应综合安全性、建筑功能要求、建造成本进行综合考虑。

2）在进行上部结构选型和布置时应结合基础考虑。

##### （3）结构设计

荷载应依据国家、地区规范和发包方提供的房间功能取值。

##### （4）地基和基础

地基基础设计必须根据建筑物的用途和安全等级、平面布置和上部结构类型，充分考虑建筑场地和地基岩土条件，结合施工条件以及工期、造价等各方面要求，合理选择地基基础方案，因地制宜、精心设计，以保证建筑物的安全和正常使用。

##### （5）上部结构

1）上部结构应根据结构受力及建筑功能需要选择合适位置及尺寸。

2）结构专业应与电气专业、装修专业协调开关盒、插座等的位置，以免影响竖向结构预制构件。

3）梁截面高度由建筑、结构、设备、精装各专业共同决定。

对于需要预留梁中孔洞的地方应和相关专业协调，确定预埋导管的位置。结构专业应和设备专业确认上下层穿线管的走位问题，穿线管穿梁时应控制管线的位置，评估对管线的影响。

##### （7）其他问题

中标人需对本工程涉及的集中采购事项提供全方位的技术支持。

### 5.4给排水专业

#### 5.4.1总体设计要求

（1）给水排水设计应严格遵循国家及地方的相关规范、规程、标准及规定。

（2）给水排水设计范围：包括生活给水系统、热水系统、雨水排水系统、污废水排水系统、空调冷凝水排水系统、消防给水系统、气体灭火系统、灭火器配置、园林绿化给水排水系统、室外给水排水管线设计、永久用水设计等。

（3）给水排水专业设计标准除应符合相关的国家标准外，还应符合广州市地方标准《用户生活给水系统设计、施工及验收规范》DBJ440100/T175、《广州市供水用水条例》等广州市相关规范要求的规定。

#### 5.4.2给水系统

（1）室外给水管宜采用球墨铸铁给水管，承插连接，或HDPE管，热熔连接。

（2）室内主立管宜采用钢塑复合管，支管采用冷水PP-R管，热水宜采用专用热水PP-R管，等级要求高的部分冷热水宜采用薄壁不锈钢管。

（3）水泵房水泵进出水管宜采用不锈钢管，水池补水管、水池溢流排水管及放空排污管宜采用衬塑钢管，放空排污管如埋设在结构层内则宜采用球墨铸铁管。

（4）绿化、喷灌及水景管材宜采用PVC－U给水管。

#### 5.4.3排水系统

（1）室外排水管，DN ≤500mm宜采用HDPE双壁波纹管，DN＞500宜采用钢筋混凝土管。采用双壁波纹管时，位于人行道及绿化带下宜采用环刚度SN8级；位于车行道下宜采用环刚度SN12.5级。

（2）室内排水立管宜采用普通 UPVC静音排水管。别墅屋面排水宜采用雨落水排水系统，管道同外墙色；其它单体重力流雨水排水系统宜采用普通 UPVC 排水管，颜色宜为白色，其管材选用公称压力应大于建筑物净高度产生的静水压；空调冷凝水管宜采用 UPVC 排水管，颜色同建筑外立面，DN<40的暗装空调冷凝水管宜采用 UPVC 给水管。

#### 5.4.4消防系统

（1）水泵吸水管及出水管均采用内外壁热镀锌钢管。自动喷水灭火系统、消火栓系统给水管，架空时应采用热浸镀锌钢管。泡沫-水喷淋系统泡沫供液管采用不锈钢管。

（2）消防水泵采用离心泵，消防水泵的流量扬程性能曲线、消防泵机组的布置应符合规范要求，且应采取隔震装置；消防泵房应采取防水淹的技术措施，应设置排水措施。

（3）自动喷水喷头布置：无吊顶时，采用直立式喷头；有吊顶且吊顶高度大于 800mm 或吊顶内有可燃物时喷头上下布置，吊顶内采用直立型喷头，吊顶下采用装饰性喷头；装修区域采用隐蔽型喷头。

### 5.5强电专业要求

#### 5.5.1一般规定

（1）设计图纸应符合国家（地方）现行的有关规范、规程，设计深度按有关规定执行。

（2）设计前应充分了解建筑物四周供电、通信、有线电视等市政条件现状情况、各管线的引入方向以及相关主管部门的要求。

（3）建筑物内各种设备用房设置合理，安全可靠；消防控制中心应设于首层、可与安全监控中心及智能化控制中心合室布置。

（4）配电箱、弱电箱尽量设于专用配电间内或者电气竖井内。（5）各配电间内预留检修电源插座，检修电源插座不应与照明回路共用。

#### 5.5.2 供配电系统

（1）根据现场情况和供电部门意见确定本工程供配电设计内容。

（2）发电机容量除应满足本工程火灾时消防用电要求外，应考虑非消防停电时为重要负荷供电。

（3）发电机组烟气应高空排放，烟道可采用土建隔热烟道也可采用成品烟管保温外设围护墙。

（4）备用电源：供电负荷等级不宜低于二级，需配置备用电源。10kV市政电源中断供电，应急发电机组应能在15秒内自起动，满足消防站正常运转所需重要设备的用电需求，市电电源恢复时发电机组自动退出运行，并将负荷转移正常供电系统。应急柴油发电机组与市电设电气及机械联锁，不能并网运行。

#### 5.5.3动力及照明配电系统

（1）电力容量指标按照南方电网有关规定执行。

（2）风机、水泵等机械采用CPS作为控制保护元件。

（3）电表箱总开关应具备过载、短路及漏电保护功能，漏电电流宜选300至500 mA。照明、厨房插座、空调插座、厅房等普通插座、电热水器等用电设备单独回路供电；除壁挂空调插座外，其他插座回路均应设漏电开关，漏电开关选用电子式；

（4）室外照明应采用LED、太阳能等节能灯，室内应采用高效、节能型灯具。地下停车场内照明采用LED光源、微波雷达间歇控制型灯具，线槽安装。（5）各设备机房需设置检修插座。

（5）照明配电箱宜暗装在室内入户门后或其他较隐蔽且操作方便的位置。配电箱设带短路、过负荷、过欠电压保护功能的进线总断路器，并可同时断开相线和中性线；

（6）照明箱设置于较隐蔽且操作方便的地方，按需预留回路。

（7）强、弱电至少设置一个检修插座。

（8）预留室外景观照明、泛光照明用电量，并预埋出线管。

#### 5.5.4防雷接地

防雷、接地及安全措施应满足国家及广州市的相关规范要求。

#### 5.5.5充电桩

无。

#### 5.5.6室外配套设施

室外设备电控箱应尽量布置在室内；不能满足时，园林专业作美化、遮掩处理。

### 5.6 弱电专业要求

（1）弱电智能化系统的设计，应综合考虑建筑的安全性、快捷的信息通信、完善的物业管理等方面的需求。

（2）弱电智能化系统设计应满足国家及地方弱电系统及智慧建筑设计标准的要求，同时应具有一定的升级和扩容能力，为未来的系统升级预留空间。

（3）按照《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广东省公共安全视频图像信息系统管理办法》及国家、广州市相关现行规范要求进行安防设计和设备设施选用。

（4）弱电智能化系统建设与工程建设应同步进行，实行统一规划、统一设计，智能化系统的规划与总体规划方案协调统一。

（5）弱电智能化系统应包括：宽带网络综合布线系统、光纤入户系统、有线电视系统、视频安防监控系统、移动信号覆盖系统、紧急广播系统、信息发布系统、火灾自动报警系统、机房工程等。应选用安全、可靠、先进的智能化设备材料。

（6）信息接入系统应满足三家运营商需要，视频安防监控系统、紧急广播系统、信息发布系统等均应基于网络采用IP系统。

### 5.7 暖通空调专业要求

#### 5.7.1一般规定

设计图纸应符合国家及地方现行的有关规范、标准、规程及政府相关文件等的要求，设计深度满足相关制图标准规定。

#### 5.7.2主要系统

应包括：防排烟系统、机械通风系统、分体空调系统、新风系统、燃气系统及与绿建节能相关的内容等。

防排烟系统风机、防火阀、防（排）烟阀（排烟口）等须满足《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）的要求，且符合有关消防产品的准用规定，并有相应的产品合格证明文件。

机电设备管道抗震系统设计及消声减震系统设计。

空调通风系统风管、防排烟系统风管采用热镀锌钢板制作，角钢法兰连接，厨房排油烟管道采用不锈钢板制作，焊接连接，发电机排烟管采用成品复合不锈钢保温管。

## 各专项设计技术要求

### 6.1设计工作要求

各阶段的设计工作除遵照设计合同、业主需求书、现行法律法规和规范标准、政府有关部门的规定和审批意见、越秀区代建项目管理中心的有关规定等外，还需要做到招标人提出的下列设计要求（包括并不限于）。

#### 6.1.1室外景观设计

（1）整体性原则：整体景观设计定位要与项目定位一致。

（2）适宜性原则：注意景观的整体性、系统性，降低周边环境中不利因素（如噪声、配电设施等）的影响。

（3）设计工作以恢复施工过程影响的绿化部位为主。

#### 6.1.2人防设计

无

#### 6.1.3幕墙设计

无。

#### 6.1.4室内精装设计的二次机电设计

（1）电力工程：包含电力平面图及设计说明、电力系统图、电力自控、连锁及信号装置等原理图、电力安装图、接地平面系统图。

（2）电气照明工程：照明平面图及设计说明、照明系统图、照明控制图。

（3）给排水工程：设计说明、给排水平面图、给排水系统图、局部设施、详图、与装饰及其它专业的配合等。

（4）空调暖通工程：设计说明、空调及通风平面图、系统图、空调系统控制原理图、制作图、设备材料表、与装饰及其它专业的配合等。

#### 6.1.5智能化设计

（1）明确通信系统容量及构成，确保通信及数据的安全畅通。

（2）设置综合布线系统，考虑水平布线的建筑空间明确智能化控制中心的位置。

（3）配套弱电系统设计包括但不限于通信接入系统、综合布线系统、紧急广播系统、信息导引及发布系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等。

- 以上系统为初步意向设置的系统，智能化设计包括但不仅限于以上系统，最终以中标单位和甲方沟通后需设置的系统为准。

#### 6.1.6海绵城市设计

（1）海绵城市建设控制指标

海绵城市专项设计应考虑采用透水下垫面、生态树池、植被草沟、下凹式绿地、雨水花园滞留设施等。海绵城市设计控制指标应满足《广州市海绵城市建设专篇编制要点》、《广州市海绵城市建设管理办法》、《广州市房屋建筑工程海绵设施建设指引（试行）》、《关于印发广州市建设项目海绵城市建设管控指标分类指引（试行）的通知》、《关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》、《关于印发广州市海绵城市建设管理办法的通知》、《广东省城市基础设施“十三五”规划-海绵城市专题》、《广州市海绵城市专项规划（2016-2030）》、《广州市海绵城市规划设计导则——低影响开发雨水系统构建》、《海绵城市建设评价标准》（GB/T 51345-2018)、《广州市水务局关于深化广州市建设工程项目联审决策建设方案海绵城市专项编制的函》以及广州相关规定等文件中规定的的年径流控制量及污染物控制要求，根据相关政策指引文件编制专篇文件报审批部门。同时，应满足项目建设用地规划许可证关于规划设计的要求。

（2）条件要求：

1） 土壤条件

对不同下垫面进行深入分析，明确项目海绵城市建设的实施途径。配图 1：场地下垫面分析图

2）竖向条件

地表排水方向分析，确定排水对应措施。配图 2：用地总竖向图、排水汇水分区图

3）排水体制

场地要求排水雨污分流，雨水排放必须通过海绵技术要求，解决雨水问题。建筑屋顶排水方式也应通过海绵技术要求进行排水。

3）设施布局及核算

设施选型：应包含选用的低影响设施类型简述。

设施规模设计：应包含不同设施的调蓄规模或面积。

目标指标核算：应满足相关规范及政策文件要求。需为设计阶段、施工阶段对方案的修改留出空间，保证方案可实施性。文字叙述计算过程和结果，涉及内容较多的应附清晰列表。

4）完善的海绵城市方案、施工及竣工验收资料，满足广州及国家海绵设计技术要求及相关规程。

#### 6.1.7室外配套设计

如有需要，需根据发包人要求，完成室外围墙、岗亭、门卫室等零星工程的配套设计。

#### 6.1.8其他要求

其他未尽事宜，请向建设单位问询。

### 6.2设计人员组织管理

（1）为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。

乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计人员要求详见表6-1。

表6-1  主要人员投入要求（共 6 人）

| 专业分工 | 专业职称 | 最低投入 人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 按招标公告要求 | 1 |
| 结构专业负责人 | 一级注册结构工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作8年以上的中级技术职称 | 1 |
| 建筑专业负责人 | 一级注册建筑师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 电气专业负责人 | 注册电气工程师或本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |
| 给排水专业负责人 | 注册设备工程师（给排水）或本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 2 |
| 概算专业负责人 | 注册造价工程师，本专业高级技术职称或者从事本专业工作5年以上的中级技术职称 | 1 |

（2）在设计高峰或承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。

（3）设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定工程指定的设计负责人、各专业设计负责人、各专业设计人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。

（4）设计负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。

（5）须报送设计负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。

（6）必须保证参与本工程各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。

（7）设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目承建单位将根据设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。

（8）设计单位应安排专人（1名）全面配合跟进所有报审报建工作。

### 6.3驻场人员要求

根据建设管理需要，应指定驻场设计人员 1 名，人员要求见表6-2。

表6-2驻场人员要求：

| 人员分工 | 相关要求 | 最低投入人数要求 |
| --- | --- | --- |
| 驻场人员 | 根据项目进度驻场相关专业人员，跟进现场至竣工验收为止。具有相应专业（含相近专业）中级或以上技术职称。驻场人员薪酬已包含在设计费用中，不另外计费。 | 1 |

（1）若乙方的设计工作不能满足本项目的质量和进度控制要求，乙方需根据甲方的要求进行驻场设计，各专业设计人和项目负责人员须驻场设计，时间可从签订设计合同开始到竣工验收完成为止。设计单位应配备电脑、打印机等办公设备。

（2）乙方驻场人员应满足招标文件及合同条款的相关要求，并全部统一纳入甲方的统一管理，其出勤、休假等考勤由甲方负责。乙方驻场人员只为本合同招标人服务，设计单位不得再安排其参与设计单位的其他工作。

（3）乙方驻场人员须在进场前通过甲方审核，乙方驻场设计组的人员数量、专业水平、专业配套以及设备设施须满足设计质量与进度的需要。甲方有权根据实际情况在施工实施的过程中对乙方的驻场人员进行适当调整。

（4）乙方应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向甲方提出书面报告且征得同意后方可更换。

## 设计成果提交要求

### 7.1 通用要求

（1）设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。

（2）凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。

### 7.2 实施阶段设计成果要求

设计图纸要求（设计图纸包括且不限于以下内容）：

#### 7.2.1方案深化工作：

（1）设计说明

（2）基地区位图

（3）基地现状图

（4）交通系统分析图

（5）总平面设计图 （按要求提供）

（6）各层平面图(电子制图比例为1：200)

（7）主要剖面和立面图(电子制图比例为1：200)

（8）防灾系统方案图

（9）机电设备系统方案图

（10）信息通信网络传输系统图

（11）智能交通系统图

（12）综合管线系统方案图

（13）给排水设计图

（14）相关竖向设计图

（15）投资估算

（16）其它设计方案图

（17）规划部门的有关设计图的要求

#### 7.2.2报建图

- 按规划部门要求提供报建图

#### 7.2.3初步设计工作

（1）设计说明

（2）总平面图（含区域位置图、总平面图、竖向布置图、管线综合平衡图）

（3）建筑专业施工图（含各层平面图、立面图、剖面图、防火分区图。其中，立面图不少于3个，剖面图不少于2个）

（4）结构专业施工图（含基础平面图及主要基础构件的截面尺寸、主要楼层结构平面布置图、结构主要或关键性节点、支座示意图、结构计算书）

（5）给排水专业施工图（含建筑室外给水排水总平面图、建筑给水排水局部总平面图、建筑室内给水排水平面图和系统原理图、主要设备器材表、计算书）

（6）电气及智能化专业施工图（含电气总平面图、变配电系统图、配电照明系统图、火灾自动报警系统图、通信网络系统图、防雷接地系统图、主要电气设备表、计算书）

（7）暖通专业施工图（含主要平面布置图、系统流程图、通风空调防排烟平面图、冷热源机房平面图、计算书）

（8）概算

（9）市政道路专业施工图

（10）市政管线专业施工图

（11）节能施工图

（12）管线综合平衡图

（13）其它专项设计（如需要）

#### 7.2.4施工图

（1）建筑专业施工图

（2）结构专业施工图

（3）给排水专业施工图

（4）电气及智能化专业施工图

（5）暖通专业施工图

（6）节能施工图

（7）市政道路专业施工图

（8）市政管线专业施工图

（9）管线综合平衡图

（10）其它专项设计（如需要）

#### 7.2.5模型

无。

### 7.3 提交设计资料要求

中标设计单位设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。设计成果文件提交的时间及份数如下：

表7-1 设计各阶段提交时间控制表

| 序号 | 成果文件名称 |  | 提交日期 | 套（份）数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划调整报建相关设计成果文件（如需） |  | 按工作计划或甲方要求 | 按报建要求或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 2 | 设计方案成果文件 |  | 按工作计划或甲方要求 | 4，或按甲方要求提供 | 电子文档2份 |
| 4 | 初步设计成果文件（含概算） |  | 按工作计划或甲方要求 | 4，或按甲方要求提供 | 电子文档2份 |
| 5 | 施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含主要设备材料技术要求书） |  | 按工作计划或甲方要求 | 4，或按甲方要求提供 | 电子文档2份 |
| 6 | 施工图（按施工图审查单位审查意见修改并审批通过的,包括主要材料设备清单和技术要求等文件） | 施工报建的成果文件 | 按工作计划或甲方要求 | 按报建要求或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 施工图文件 | 按工作计划或甲方要求 | 10，或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
|  |  | 工程完工的完整版施工图 | 竣工验收前 | 10，或按甲方要求提供 | 电子文档1份 |
| 7 | 总图设计成果文件（包括区域内各相关专业、管线综合等内容） |  | 根据实际情况，按工作计划 | 按甲方要求提供 | 电子文档1份 |

备注：

（1）上述各阶段成果提交时间由建设单位控制，可根据实际情况调整。

（2）各阶段所有提供的图纸必须同时提交PDF电子版文件。

（3）在规划红线范围内，设计人应保证按规划及建筑功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。限于专业资质问题不能进行的专项设计（如10千伏高压供电、红线外市政给排水及供电工程、环保工程、燃气工程、装修、园林景观、泛光照明等），由设计人报建设单位同意后进行分包，专项分包设计费由设计人承担。乙方全面负责管理和协调专业分包单位。

建筑节能新技术的应用及设计，乙方必须按照广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作，确保达到业主要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用。

（4）设计成果应达到建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）。

功能需求文件

- 一、建筑外立面及材质：

- 外立面设置标识：“四句话方针”标牌、队徽、“119”标识、消防标识带、“119”灯箱、“消防救援营区”警示牌。

- 建筑用材：屋面及外墙具备隔热、隔音性能，窗户采用铝型材及中空隔音双层玻璃。

- 二、功能技术要求：

- 总图功能及需求：

- （1）出入口大门配备电动门或起降门。

- （2）场地内地面采用钢筋混凝土地面硬化，树下单双杆区地面铺设软胶地面。

- （3)用地红线范围内需增设围栏与公园其它范围分隔。

- (4) 值勤通信中心（门卫）配置接警台、上下铺床位、衣柜，卫生间（带淋浴），层高要求可放置上下铺床位。

- （5）因所处公园绿化内，窗户内设防蚊纱窗，建筑周边最好配备防蚊系统。

- 首层功能及需求：

- 车库放置三车位（两个15米，一个12米），车库门采用电动提升门，车位配备驻车器、战斗服架、充电柜（对讲机）等。

- 厨房区设计烹饪间、主副食品库，并配备炉灶、蒸饭柜、操作台等。

- 餐厅就餐人数按24人，配备3张圆桌，消毒柜、开水器等，室外放置洗碗池及设计遮雨棚。

- 器材库。

- 夹层功能及需求：

- 执勤器材库。

- 体能训练室（配备跑步机、力量训练器械），需考虑相关承重荷载要求。

- 接待室。

- 二层功能及需求：

- 备勤室3间：每间配备8个床位、8个衣柜及床头柜家具。

- 干部值班室2间：配备床、衣柜家具，均设计卫生间、阳台功能。

- 公共卫生间：设置四个蹲位、小便器，洗手台。

- 公共洗漱间：设置五个淋浴间、洗漱台（6人以上）、毛巾架、电热水器等。

- 办公室：配置四人办公桌椅、文件柜等家具。

- 视频会议室：配置24人座椅、视频显示器。

- 消防员之家：配置休闲活动区域（茶吧、KTV）。

- 屋面层功能及需求：

- 晒衣场配置4台洗衣机。

- 储藏室2间（一大一小），放置鞋柜、服具柜。

- 屋面要求加设隔热屋面，并配备水喷雾降温设施。

- 三、设备专业要求：

- 空调通风专业：

- 房间采用分体空调，卫生间需做通风排气扇，厨房设置新风换气以及排烟管道。

- 电气专业

- 本项目用地为东风公园，需协调变压器增容，满足消防站市电供电。

- 防雷：门卫及小型消防站将上部构件需做可靠接地。防雷需符合《建筑物防雷装置检测技术规范》(GB/T21431)的相关要求。

- 通信：为保障消防救援站安装后满足接出警及战备需求，执勤通讯室、餐厅、备勤室等均连通互联网，满足上网需求。执勤通讯室预留电话通讯线路。指挥调度网、外网、政务网网络设施，所有弱电线路均统一汇总至总弱电柜，便于集中从外部接入服务。

- 监控要求360°无死角。

- 广播要求接警灯布线。

- 给排水专业

- 水源接自市政自来水供水网络，由市政水直接供给。

- 用地范围外市政道路同侧就近增设市政消火栓。

- 污水采用粪便污水与生活废水分流系统。

- 雨水采用雨污分流系统。

- 厨房设计隔油池。

- 燃气专业：厨房接通燃气。

# 第四章投标文件格式

## 附件1：投标函

投 标 函

广州市越秀区代建项目管理中心：

1．我方已仔细研究了中山一路消防站土地储备项目-东风公园消防站工程设计征集文件的全部内容，愿意参与投标。 投标报价如下：

投标总报价为         元人民币(大写:            元)，以上报价包括服务过程中的所有费用。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、不撤销投标文件。

3．如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在本征集文件规定的期限内与贵中心签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同项目。

(3)我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。我单位属于非联合体投标。

应征人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或签章）

地    址：                                邮    编：

电    话：                                传    真：

年   月   日

## 附件2：投标报价表

投标报价表

| 序号 | 服务内容 | 投标总报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中山一路消防站土地储备项目-东风公园消防站工程设计 | 元 |

注：1. 设计工作主要内容包括：详见设计任务书。

2投标报价保留小数点后两位。

3. 应征人的工程设计费投标报价高于上述最高投标限价的为无效标。

投 标 人（法人公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：_______年_______月______日

## 附件3：法定代表人证明书

法定代表人证明书

（可采用工商局印制的格式）

单位名称：               单位性质：

地    址：               成立时间：

经营期限：

姓    名：               身份证号码：         联系方式：       职务：

为我单位法定代表人，特此证明。

附件：本单位法定代表人身份证扫描件

应征人：（盖章）

日  期：  年  月  日

## 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（可采用工商局印制的格式）

（征集人）             ：

现委派参加贵中心组织的项目征集活动，全权代表我公司处理征集活动中的一切事宜。

本授权有效期： 年   月   日至   年    月   日

附：全权代表姓名：             性别：            年龄：

职务：               身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：

电话：                     邮箱：

附件：授权委托人身份证扫描件

单位名称（印章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日  期：  年  月  日

## 附件5：应征人自2021年1月1日提供相关项目的业绩一览表

企业自2021年1月1日提供相关项目的业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托单位联系人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

- 按照要求提供相关证明材料复印件；

- 业绩一览表如有业主评价意见应附上。

应征人（单位公章）：

法定代表人（或委托代理人）：

日期：    年   月   日

## 附件6：拟投入本项目人员一览表

拟投入本项目人员一览表

（包括项目负责人）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称/资质 | 专业 | 经验 年限 | 本项目担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：上表列出的人员，须附其相关证书。

投 标 人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人

（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

## 附件7：

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生 年月 |  |  | 文化 程度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  | 专 业 |  |  | 毕业 时间 |  | 技术 职称 |  |
| 拟在本项目担任职务 |  | 从事地铁保护监测工作年限 |  |  | 现任 职务 |  |  |  |
| 项目管理 人员 主 要 经 历 | 时 间 |  | 工程名称 |  |  | 任职 | 工 作 单 位 |  |

附：职称证或执业资格证，学历证书、身份证、社保记录等个人资质证明文件

应征人（单位公章）：

项目负责人签字：

日期：  年   月   日